东莞市水利工程设计施工总承包招标文件示范文本（20200506版）试行

{招标工程项目名称}

设计施工总承包

招 标 文 件

招标编号：

招标人：                                            （盖章）

签发人：                                      （签字或盖章）

招标代理机构：                                      （盖章）

招标代理机构编制人：                          （签字或盖章）

招标代理机构复核人:                           （签字或盖章）

核备单位：                                          （盖章）

年   月   日

招标文件使用指引

一、为了规范东莞市水利工程设计施工总承包招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，结合我市水利工程设计施工总承包招标投标活动的实际，修订了东莞市水利工程设计施工总承包招标文件示范文件（2020版）试行。本示范文本自2020年05月01日起发布实施。

二、本招标文件示范文本的主要编写依据：

  - 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第46号，2011.4.22修订）；

  - 《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号1999.3.15）；

  - 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第86号，2017.12.27修订版）；

  - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第676号，2017.03.01修订版）；

  - 《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第687号，2017.10.07修订版）；

  - 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发展和改革委员会等九部委令第23号，2013.03.11修订版）；

  - 《工程建设项目施工招标投标办法》(国家七部委30号令)；

  - 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等九部委令第23号，2013.03.11修订版）；

  - 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第23号，2013.03.11修订版）；

  - 《标准设计施工总承包招标文件》（国家发展改革委等九部委）；

  - 《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）；

  - 关于印发《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》的通知（粤水规范字〔2019〕1号）

  - 《广东省水利厅关于政府投资水利工程施工招标的管理办法》（粤水建管〔2012〕163号）；

  - 《广东省水利厅关于水利工程建设项目设计采购施工总承包的指导意见》（粤水建管〔2012〕145号）；

  - 广东省水利厅关于水利建设市场主体信用信息管理有关事项的通知（粤水建管函〔2017〕2569号）

  - 广东省水利厅关于贯彻落实《必须招标的工程项目规定》有关事项的通知（粤水建管〔2018〕29号）

  - 《广东省发展改革委等单位关于评标方法的使用导则》（粤发改规[2018]5号）；

- （十九）水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知（水建设〔2019〕306号）

- （二十）水利部关于印发水利建设市场主体信用评价管理办法的通知（水建设〔2019〕307号）；

- （二十一）其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。

三、适用范围

属东莞市水务局（以下简称“市水务局”） 或市水务局委托镇街（园区）监管的依法必须招标的水务工程设计施工总承包项目。

四、相关说明

  - 本招标文件中用“■”或“”标识时表示该选项已选用；用“□”或“”标识时表示该选项未被选用。

  - 本招标文件第二章“投标人须知”中对投标文件书面文件内容和投标人资质条件、能力和信誉、第三章“评标办法”中的详细评审标准等相关内容，是以水利水电工程设计施工总承包的内容进行编制的，招标人可根据招标项目具体特点和实际需要，对相关内容进行适当补充、删除和修改。

  - 根据招标项目具体特点和实际需要，招标人可对本招标文件示范文本的下列内容或格式直接进行填空、补充、删除、修改或重新编制：

- 属于填空和标有下划线“    ”部分的内容。

- 第三章“评标办法”中的“评标办法前附表2-1”、“评标办法前附表2-2”、“评标办法前附表2-3”。

  - 招标人如需对招标文件示范文本第一章和第七章中有可供选择条款的其他内容进行补充、删除或修改的，可直接在原文上进行，但须编制修改前后内容对照明细表予以说明（要求注明章节条文号和对应的内容），并在招标文件备案时单独提交该对照明细表。

  - 除上述第（二）至（四）款规定外，如需对本招标文件示范文本第二至第三章中有可供选择条款的其他内容进行补充、删除或修改的，须统一写入本招标文件第八章。同时，应明确注明是对招标文件示范文本何部分的何章何节何条何款进行的补充、删除或修改。第八章内容与其他部分有冲突的，以第八章内容为准，但与相关法律、法规、政策相冲突的除外。

  - 本招标文件示范文本第四章“合同条款及格式”可参照国家发改委等9部门联合印发的《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）所附合同条款及格式制订。招标人应依据国家、广东省、东莞市的相关法律、法规、规章和规范性文件编制相关条款，如果行业主管部门发布新的合同示范文本，招标人在编制招标文件时应采用新的合同示范文本。

  - 本招标文件示范文本第四章“附件三”的“银行履约保函格式”为仅供参考。

  - 招标文件中项目名称、地点的描述须与项目审批部门的立项文件中的一致；建设规模、投资金额的描述不得超出立项文件中的范围，且相关参数须能反映工程设计、施工资质等级要求。

  - 招标文件中投标有效期是指从投标截止之日起的一段时间内投标文件保持有效，投标有效期不宜过短，因在这段时间内要保证开（评）标、定标、招标投标情况报告备案、签订合同等，一般投标有效期在90～120天之间。

  - 招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，最多不超过八十万元人民币。

五、招标工作严格按国家、省和东莞市政府的相关规定进行，实行招标人负责制，本招标文件的解释权属于招标人，东莞市公共资源企业库及电子资质审查系统是为实现招标投标会议以公平、公正、公开为原则顺利开展的辅助工具，招标人对招标文件内容的准确性与合法性负责。

六、本招标文件示范文本只适用于水利工程设计施工总承包项目（采用资格后审的），设计、施工单独招标的，请使用市水务局发布的设计、施工招标文件示范文本（如有）。

七、请使用单位在试行过程中，将意见、建议、以及遇到的问题，及时向东莞市水务局水务工程建设科书面反映，以便在修订中改正和完善，在此预致谢忱。

# 目 录

目 录	I

第一卷	4

第一章招标公告	5

1.招标条件	5

2.项目概况与招标范围	5

3.投标人资格要求	6

4.招标文件的获取	8

5.投标文件的递交	8

6.发布公告的媒介	8

7．其它说明	8

8.联系方式	9

第二章投标人须知	10

投标人须知前附表	10

附录1资格审查条件（资质最低条件）	18

附录2资格审查条件（财务最低条件）	19

附录3资格审查条件（业绩最低要求）	20

附录4资格审查条件（项目管理机构及人员最低要求）	21

附录5资格审查条件（信誉最低要求）	23

附录6资格审查条件（其他要求）	24

1.总则	25

2.招标文件	28

3.投标文件	29

4.投标	35

5.开标	37

6.评标	40

7.合同授予	41

8.重新招标和不再招标	43

9.纪律和监督	43

10电子招标投标	44

11.需要补充的其他内容	44

附件一：投标保函（银行与担保公司共同开具保函格式）	45

附件二：投标保函（银行开具保函格式）	46

第三章评标办法（综合评估法）	49

评标办法前附表	49

评标办法前附表1-1（投标文件技术标）	49

评标办法前附表1-2（投标文件商务标）	49

评标办法前附表2-1	50

评标办法前附表2-2	50

1.评标方法	55

2.评审标准	55

2.1初步评审标准	55

2.2分值构成与评分标准	55

3. 评审细则	56

3.1 评标组织机构	56

3.2 评标委员会的主要工作内容	56

4.评标程序	57

4.1评标程序	57

4.2技术标暗标部分有效性评审	57

4.3技术标详细评审	58

4.4商务标初步评审	58

4.5商务标详细评审	58

4.6技术标明标部分有效性评审	58

4.7投标文件的澄清和补正	58

4.8评标结果	59

第四章合同条款及格式	60

合同附件：	61

附件一：工程质量保修书格式	62

附件二：廉政合同格式	64

附件三：履约银行保函格式	66

附件四：预付款银行保函格式	67

附件五：履约（预付款）银行保函公证书格式	68

第二卷	69

第五章发包人要求	70

第六章发包人提供的资料	73

第三卷	75

第七章投标文件格式	76

一、商务标格式	77

目录	79

一、诚信守法投标承诺书	80

二、投标函及投标函附录	81

（一）投标函	81

（二）投标函附录	82

三、法定代表人身份证明	83

四、授权委托书	84

五、联合体协议书	85

六、资格审查资料	86

（一）投标人基本情况表	86

（二）近年财务状况表	87

（三）近年承接的类似项目业绩情况表	88

（四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况	91

（五）拟投入本项目的主要施工设备表	92

（六）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表	93

（七）项目管理机构组成表	94

（八）主要人员简历表	95

七、其他资料	96

二、技术标格式	97

第八章招标人对招标文件的补充/修改	102

# 第一卷

# 第一章招标公告

工程设计施工总承包招标公告

招标编号:

### 1.招标条件

本招标项目                 已由                 批准建设，项目业主为                 ，建设资金来自                 ，招标人为                 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的项目名称：                             工程设计施工总承包

2.2本次招标项目的建设地点：东莞市                                         。

2.3本次招标项目的建设规模：                                               。

2.4本次招标项目的投资金额： 工程□估算（□概算）总投资为    元，其中建安工程费       元，原则上不能突破经批复的工程□估算（□概算）、具体项目投资规模以批复为准，并对项目进行限额设计。

2.5本次招标项目的招标范围：                                       。具体范围和内容见招标文件第五章发包人要求。

2.6本次招标项目的计划工期：计划总工期为     日历天，其中主要关键节点工期要求如下：

2.6.1勘察设计工期：     日历天（不包含招标人进行图纸审核的时间）

□勘察工期：                                 ；

□初步设计：                                 ；

■施工图设计：                               ；

■配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

2.6.2施工总工期（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）：    日历天，计划     年   月   日开工，      年   月   日完工。

□2.6.3其他：                      。

2.7本次招标项目的质量要求：□达到国家或行业质量检验评定的合格标准（□其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定）。

□2.8本次招标项目的      （建设）目标：                                      。

□2.9本次招标项目的安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内                     。

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备以下    项资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计（含勘察）、施工能力：

□勘察资质：                                ；

□工程设计资质：                            ；

□工程施工总承包资质：                       。

3.2项目经理、设计负责人及施工负责人资格：

3.2.1项目经理（即项目总负责人）资格要求：

□3.2.1.1允许设计方担任联合体牵头人的，拟派项目经理资格（□可兼任/□不得兼任本项目设计负责人）：（1）需登记在东莞市公共资源交易企业库中；（2）具有水利工程类高级工程师或注册土木工程师（水利水电工程）资格,在投标人本单位任职；（3）未在其他任何工程总承包项目中任职项目负责人；

□3.2.1.2允许施工方担任联合体牵头人的，拟派项目经理资格（□可兼任/□不得兼任本项目施工负责人）：（1）需登记在东莞市公共资源交易企业库中； 2）具有水利工程类高级工程师或  级等级（或以上）的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程，且注册于投标人本单位；（3）未在其他任何在建工程中任职项目负责人。

3.2.2设计负责人（联合体投标的由联合体设计方负责拟派）资格：（1）具有水利工程类高级工程师或注册土木工程师（水利水电工程）资格,在投标人本单位任职；（2）需登记在东莞市公共资源交易企业库中。

3.2.3施工负责人（即施工项目经理，联合体投标的由联合体牵头人负责拟派）资格：（1）  级等级（或以上）的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程，且注册于投标人本单位；（2）具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“B”类证）；（3）未在其他任何在建工程中任职项目负责人；（4）需登记在东莞市公共资源交易企业库中。

3.3其他要求：

■企业应在东莞市公共资源交易企业库建档，且在东莞市公共资源交易企业库（相应企业档案“企业资质栏”的“资质名称”项）中登记的资质不低于上述第3.1款规定的投标人资质条件要求，企业库建档应按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔2016〕67号)的要求填报相关信息。（若为联合体投标，联合体各方成员应在市公共资源交易企业库建档，且各联合体成员组合的联合体资质满足上述要求）。

■尚未在东莞市水务局水务工程参建企业信用管理系统登记信用信息档案（即“信用档案”）的投标人也可以参加本次投标。如企业在东莞市水务局“水务工程参建企业信用管理系统”（简称“水务信用系统”）已有本工程对应的企业类型信用信息档案，投标人应尽早核实信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）是否填写一致，相应企业类型信用档案状态不能为“限制投标或承接工程”状态（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）。

■投标文件截止提交前，已在东莞市公共资源交易企业库建档（包括：法人、法定代表人名称或资质证书发生变更时已办理该变更的登记手续等），投标人应登陆东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn/）核实企业填报数据真实有效（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）。

■企业具备安全生产许可证（若为联合体投标，仅对以施工资质组成联合体的成员有要求）。

■根据水建管[2005]80号文及粤水基[2005]65号文的规定，对水利水电工程施工总承包企业，要求企业施工主要负责人（A类证）、项目负责人（即注册建造师，B类证）和专职安全生产管理人员（C类证）必须具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（若为联合体投标，仅对作为联合体成员的水利水电工程施工总承包企业有要求）。

■如企业在水务信用系统已有本工程对应的企业类型信用档案，根据《关于调整水务工程参建企业信用分值计算规则有关事项的通知》(东水务〔2018〕202号)的相关规定，投标人是在本工程所对应的企业类型信用总分大于等于90分的企业。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）。

■投标人在最近三年内不得有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的情形。

■投标人不得在《全国水利建设市场监管服务平台》（网址：http://xypt.mwr.gov.cn/）或在“广东省水利建设市场信用信息平台”中被列入“失信黑名单”或处于禁止参加投标（处于公告有效期内的）。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①明确联合体牵头人为□设计方/□施工方/□任意一方，联合体所有成员数量不得超过  家（含联合体牵头人）；②联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，拟任本工程项目总负责人、设计负责人、施工负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工；③联合体所有成员均为独立法人，各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

3.5本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。

3.6投标文件截止提交前，招标人及其委托的招标代理机构于开标会现场通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，对列入失信被执行人的企业，招标人将拒绝其参与本次招标投标活动（若联合体参加投标活动的，所有联合体成员均进行失信被执行人信息查询。联合体包含失信被执行人的，视为失信被执行人）。

3.7投标人资格的业绩要求：（1）对以设计资质组成联合体的企业需在    年    月    日至今，在国内完成过一项目工程投资额≥     万元人民币的水利工程设计业绩；（2）对以施工资质组成联合体的企业需在    年    月    日至今，在国内完成过一项目合同金额≥     万元人民币的水利工程施工（或工程总承包）业绩，并且项目业绩已录入《全国水利建设市场监管服务平台》（或省级水利建设市场信用信息平台）的“项目信息（工程业绩）”库。

### 4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，可于    年    月    日至投标截止时间前在东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn）下载本次招标项目的招标文件等资料。【公开招标时采用】

4.2 £凡有意参加投标者，可于    年    月    日至    年    月    日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午     时至     时，下午      时至      时（北京时间，下同）在                 购买本次招标项目的招标文件等资料。招标文件及有关资料电子文件每套售价      元，售后不退。【邀请招标时采用】

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：   年   月   日   时   分，地点：东莞市公共资源交易中心        。投标会时间：   年   月   日   时   分，地点：东莞市公共资源交易中心        。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在东莞市公共资源交易网（网址： http://ggzy.dg.gov.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http//www.gdzbtb.gov.cn）和        上发布。本公告在各媒介发布的文本如有不同之处，以在东莞市公共资源交易网发布的文本为准。

### 7．其它说明

7.1本次招标实行招标人负责制，潜在投标人或其它利害关系人对本招标公告、招标文件、开标以及评标结果有异议的，应当依法在规定的时间向招标人提出，逾期视为放弃提出异议的权利。

招标人异议受理部门：               ；

电话：               ；

地址：               。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就对本招标公告、招标文件、开标以及评标结果等事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

本次招标项目的监督部门：东莞市水务局【或镇街（园区）监管项目的“镇街（园区）农林水务局或镇街（园区）负责实施监管的部门”】

联系电话：         ；

地址：               。

7.2本次招标项目的投标保证金金额：    万元，投标保证金的形式为：□（1）单项投标保证金，缴交方式：银行转账（含电子转账）、电汇；□（2）其他：银行出具的或由担保机构与银行共同出具的投标保函（注：为单纯纸质版形式）；□（3）其他：          。

注意：(1)东莞市公共资源交易中心投标保证金的缴存手续详见中心办事指南，请各投标人按相关规定办理。 (2)投标保证金到账时间应为单项投标保证金或银行电子保函的关联时间（其中单纯纸质版形式的银行出具的或由担保机构与银行共同出具的投标保函的投标保证金到账时间为投标截止时间）。(3)投标保证金数据超过投标截止时间后到达东莞市公共资源交易中心系统的，无法关联。(4)投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担数据延误风险。

### 8.联系方式

招标人：                               招标代理机构：                            。

地  址：                               地        址：                            。

邮  编：                               邮        编：                            。

联系人：                                联   系   人：                            。

电  话：                                电        话：                            。

传  真：                                传        真：                            。

电子邮件：                              电  子  邮 件：                           。

年      月     日

第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |  |
| 1.1.4 | 代建人 | □有，名称： □无 |  |
| 1.1.5 | 前期服务机构 | 名称： 招标人是否允许前期服务机构参加本次投标：□不允许 □允许。 |  |
| 1.1.6 | 招标项目名称 | 见招标公告 |  |
| 1.1.7 | 项目建设地点 | 见招标公告 |  |
| 1.1.8 | 项目建设规模 | 见招标公告 |  |
| 1.1.9 | 招标项目投资金额和 建安费 | 投资金额：见招标公告，其中建安费：见招标公告 □本项目须限额设计，具体要求为： □投标人须严格按本招标文件的要求执行限额设计，原则上不能突破经批复的投资规模。具体为：在初步设计阶段，初步设计概算不能突破经批复的投资规模。如承包人的设计概算书经发包人审核确认未按招标文件要求执行限额设计的，承包人须无偿为发包人修改初步设计图纸，直至设计概算不超出限额。在施工图设计阶段，施工图预算不能突破经审定的初步设计概算。若在施工图设计阶段经发包人审核发现所设计的施工图，所编制的施工图预算超出概算时，承包人须无偿为发包人修改施工图纸，直至施工图预算不超出概算，并相应承担违约责任，赔偿发包人的损失。最终结算费用不得超过经审定的初步设计概算相应金额。 □ 。 |  |
| 1.1.10 | 招标方式 | □公开招标 □邀请招标 |  |
| 1.1.11 | 招标场所 | 东莞市公共资源交易中心 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：□市财政资金 □镇（街道/园区）财政资金 □市镇（街道/园区）两级财政出资 □企业自筹资金 □其他： 。 出资比例：市财政出资 %，镇（街道/园区）财政出资 %，企业自筹 %，其它： |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已经落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | ■设计（含勘察）要求的质量标准：建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准，符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查和备案。 ■施工要求的质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 |  |
| 1.3.4 | 安全目标 | □严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保 项目建设期内 。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 项目经理（即项目总负责人）的资格要求：见附录4 设计负责人的资格要求：见附录4 施工负责人（即施工项目经理）的资格要求：见附录4 项目管理机构及人员：见附录4 信誉要求：见附录5 其他要求：见附录6 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 □接受，应满足下列要求：见招标公告。 |  |
| 1.4.5 | 资格审查方式 | □资格预审【仅适用于结构复杂或者技术要求较高的特殊性工程建设项目】 □资格后审 |  |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |  |
| 1.10.1 | 踏勘 | ■不组织 |  |
| 1.10.2 | 踏勘现场时间、地点 | □组织， 踏勘现场时间： 踏勘现场地点： □不组织 |  |
| 1.11 | 投标预备会 | ■不召开 |  |
| 1.12.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | □有，具体内容要求： 分包项目及金额要求: □无 |  |
| 1.12.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 □允许,分包内容要求: 确须专业分包的非主体、非关键性部分。 分包项目及金额要求:由承包人与分包人协商，报监理工程师审查并取得发包人批准。 接受分包的第三人资质要求: 分包单位（或专业分包单位）必须具备所分包工程相应资质，并经建设单位同意。 |  |
| 1.13 | 偏离 | □不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间:投标截止时间10天前 地点： 。 |  |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |  |
| 3.1.2 | 构成投标文件商务标的其他资料 | ■①相关主管部门出具的关于企业名称变更的证明复印件（加盖投标人公章，仅投标人的企业名称发生了变更，与投标文件组成内容中要求提交的相关证件上注明的企业名称不一致时提供，若为联合体参加投标时，加盖联合体牵头人公章即可）； ■②投标人可根据本招标文件评标办法要求，认为有必要提交的其他资料（加盖投标人公章，若为联合体参加投标时，加盖联合体牵头人公章即可）。 |  |
| 3.2.3 | 招标人是否设有最高投标限价 | □是 □否 |  |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | □1、工程勘察费（含岩土工程勘察等）按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的 收取，最终工程勘察费根据本项目最终方案的勘察实际工程量按实结算并以 部门审定结果为准，其工程测量的技术工作费收费比例为 %、岩土工程的勘察技术工作费收费比例为 %。 □2、工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的 %收取，以经 部门审定的施工图预算价为计费基数（计费额）”，建议修改为“工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的 %收取，以经 部门审定的初步设计概算中的建安费为计费基数（计费额）。 □3、建安工程费及纳入项目总承包的其他工程建设其他费采用填报投标下浮率的方式，经审核单列部分的安全防护、文明施工费不参与下浮,建安工程费及纳入项目总承包的其他工程建设其他费以部门审定结果为准。 注：①投标人应按招标文件要求及企业的自身情况进行报价，投标人的投标报价，应是完成本工程总承包的全部，作为投标人计算综合单价或总价的依据，投标人不得以任何理由重复报价；②投标人在投标函及投标函附录填报的投标报价必须按上述要求填报（其中包括工程勘察设计费的报价必须等于上述固定值，建安工程费及纳入项目总承包的其他工程建设其他费的投标下浮率必须在有效投标下浮率范围内，保留小数点后2位），否则投标文件作无效投标文件处理。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 年、 年、 年 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 年 月 日至投标截止时间 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 年 月 日至投标截止时间 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | □不允许 □允许 |  |
| 3.7.3 | 投标文件份数 | （1）商务标：正本一份，副本 份； （2）技术标： ①书面文件：正本一份，副本 份； ②书面文件的电子光盘：一份； ③暗标身份对照效果图：一页（按要求密封后单独提交）。 |  |
| 3.7.4 | 装订要求 | （1）商务标：A4纸纵向、A3纸横向装订，按正本与副本分别牢固装订成册。 （2）技术标书面文件：A3纸横向左侧无线胶装，按正本与副本各自分别牢固装订成册（不可分册）。封面、封底宜硬壳装。封面采用随本招标文件一同发出的封面（封面以PDF格式网上下载形式随招标文件一同发出，统一用A3白色纸打印、白色纸须采用80g/m2的规格，可以打印出来贴在硬壳上），封底采用与封面相同的空白纸。 （3）技术标书面文件每份仅限一册，并且页数不宜大于 页（注：宜不超过300页）。 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 东莞市公共资源交易中心 。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：东莞市公共资源交易中心 。 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由监标人或投标人代表检查，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证（如需）； 开标顺序：按投标人签到的先后次序，由东莞市公共资源交易中心招标系统最终生成开标顺序号。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共 人，其中招标人代表 人。 评标专家确定方式：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |  |
| 7.1 | 评标委员会推荐的中标候选人的人数和定标原则 | ■推荐的中标候选人的人数：3人 定标原则： ■采用综合评估法，由评标委员会按第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审和比较，按投标文件综合得分由高至低顺序，向招标人推荐综合得分最高的前3名投标文件对应的投标人为中标候选人。综合得分排名第一、第二、第三的投标文件对应的投标人分别为第一、第二、第三中标候选人，招标人将确定第一中标候选人为中标人。 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 东莞市公共资源交易网（网址： http://ggzy.dg.gov.cn）、广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/） |  |
| 7.4.2 | 履约担保 | 履约担保的形式：□银行履约保函 □担保公司履约担保书【市财政投资项目不适用】 □履约保证金 履约担保的金额：按暂定签约合同价的10%（暂定签约合同价=项目投资估算额中勘察设计费金额×招标文件勘察设计费下浮率+项目投资估算额中建安工程费及纳入项目总承包的其他工程建设其他费金额×中标下浮率）。 □履约担保的有效期【东莞市财政投资项目适用，非财政投资项目可参考选用】: 第一阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书后30日内有效，承包人应提供该时段合同总价10%的履约担保； 第二阶段为发包人向承包人颁发工程竣工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内有效，承包人应提供该时段合同总价5%的履约担保。 履约担保的有关要求【市财政投资项目适用】： （1）履约保函必须是无条件不可撤销保函。 （2）履约保函必须由银行支行或以上级别机构出具，由非东莞市行政区域内的银行出具的履约保函需经银行所在地公证机关公证。 （3）如果承包单位提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包单位应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包单位违约，建设单位可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金专户。 （4）若中标人提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标（成交）通知书编号。 □其他： 。 |  |
| 7.4.5 | 履约保证金缴交账号 | □履约保证金缴交账号信息： 开户银行： 账 号： 收款人名称： □待中标单位确定后另行提供。 |  |
| 9.5 | 监督部门及电话 | 见招标公告。 |  |
| 10 | 电子招标投标 |  | ■否 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 11.1 | ■东莞市公共资源交易中心地址：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号。 ■本文中要求办理的事项，属东莞市公共资源交易中心办理的，相关指引请登录“东莞市公共资源交易网”（http://ggzy.dg.gov.cn/办事指南→投标人报务）查阅，咨询电话：0769-28330649、28330665。 ■投标保证金收退办事流程已发生重大变化，敬请投标人留意相关指南，按指南办理，若未按指南办理，由此造成的风险由投标人自行承担。 ■根据《关于开放企业信息库登记的通知》（东公资交[2016]34号）、《关于敦促招标投标各方主体尽早办理公共资源交易企业库登记的通知》通知，从2016年8月1日后开标的项目招投标，全面采用东莞市公共资源交易中心的投标企业信息库和招标代理企业信息库（以下简称“公共资源交易企业库”）数据。届时，原建设工程企业库停用。请各潜在投标人及时办理“公共资源交易企业库”登记手续，并留意相关网站的信息发布，以免影响投标。如因投标人为未及时登记或更新信息，一切后果由投标人自行负责。 ■按《关于调整水务工程参建企业信用分值计算规则有关事项的通知》(东水务〔2018〕202号)的规定，投标会现场的企业、人员信息一律采用投标当天凌晨1点至2点时间段自动推送至东莞市公共资源交易中心系统的信息数据。 ■尚未在东莞市水务局水务工程参建企业信用管理系统登记本企业信用信息档案（即“信用档案”）的投标人也可以参加本次投标。但中标企业须保证在收到中标通知书后一个月内在东莞市水务局公众网主页信用信息平台注册及登记本工程对应的企业信用信息档案，因未及时注册及登记信用信息档案的可作为不良信用行为扣分处理。因未及时办理信用信息登记影响到工程开工手续办理或影响工程建设进度的，由中标企业承担相应责任。 ■在招标投标过程中，招标人如发现投标人提供假公章及虚假证明资料（如假营业执照、假资质证书、虚假业绩材料等）的，经上报行政主管部门后，招标人有权废除投标人的投标资格，没收其投标保证金，并移交司法机关处理。 ■在招标投标过程中，招标人（或招标代理）如发现投标人招投标违法违规行为的，有权向招投标监督管理部门报告。 ■为规范施工企业工资支付行为，预防和妥善解决施工企业拖欠工人工资问题，保障建筑工人的合法权益，中标人须按《关于加强施工企业在莞承接工程支付工人工资保障措施的通知》(东建市〔2010〕48号)文执行的同时， 根据广东中法建[2012]11号《广东省东莞市中级人民法院司法建议书》的相关规定，若在工程实施过程中承包人发生了包括但不限于拖欠工人工资或拖欠第三方材料款、工程款或工程事故等紧急情况时，若承包人相关负责人不出现或者不积极处理的，在此承包人授权委托发包人直接从应支付给承包人的工程款项中或者从履约银行保函担保金额中支付给施工项目负责人或专业分包人或劳务分包人或者有诉求的第三方，发包人支付的相关款项承包人均予以同意和认可。同时根据《关于印发<东莞市建设领域工人工资保证金管理暂行办法>的通知》（东人发[2017]104号）文要求，工程建设项目施工建设前，施工企业须按上述办法规定缴存用于保障工程建设项目工人工资的专项资金。 ■本工程执行《关于印发〈东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（东建市【2017】30号）、《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发〈广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法〉的通知》(东建市〔2015〕90号)、《转发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（东建市〔2019〕38号），工程开工前按规定设立本项目的“工人工资支付专用账户”，专门用于发放工人工资。工人工资支付实行专户管理，以银行转账方式支付。承包人应通过工人工资支付专用账户支付工人工资，本工程合同价款里的工人工资将拨入工人工资支付专用账户，按工程项目列清，专款专用。 承包人应在当地在商业银行设立“工人工资支付专用账户”用于支付工人工资，开设的“工人工资支付专用账户”以一项目一账户为原则设立，“工人工资支付专用账户” 账户名称须注明工程的项目名称以便于识别。建设单位拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，工人工资具体比例不得低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资 。施工企业应当按要求建立用工管理台账。 ■本工程执行《关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通告》（东城管委办〔2015〕19号）和《关于加强水务工程建设工地施工扬尘防治工作的通知》（东水务〔2018〕179 号）。 ■承包人应根据《水利部办公厅关于全国水利建设市场监管服务平台上线运行的通知》（办建管〔2018〕49号）和《广东省水利厅转发水利部办公厅关于全国水利建设市场监管服务平台上线运行的通知》（粤水建管函〔2018〕1113号） 等规定，在工程开工前及时、主动、准确地在水利部监管平台、水利厅监管平台及市水务局水务工程建设管理系统自主填报信用信息（包括本工程建设进度信息），并在建设过程中随时对已有信息进行核对、完善、更新。承包人对所填报的信用信息的真实性、准确性、及时性负责。所填报的信用信息将作为招标投标、行政审批、信用信息管理等工作的重要依据。 |  |  |
| 11.2 | 有关编制项目概（预）算、结算（含变更）执行计价规范、定额及计价规定说明如下： - 水利工程执行《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管〔2017〕37号）等广东省和东莞市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定，其中包括2017年发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（以下简称《编规》）及《广东省水利水电建筑工程概算定额》《广东省水利水电设备安装工程概算定额》《广东省水利水电建筑工程预算定额》《广东省水利水电设备安装工程预算定额》《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》等。 2） 单方结算按照《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》的通知（东府办〔2011〕153号）有关规定执行。【财政投资项目适用】 3）本工程预付款执行《关于印发<东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法>的通知》（东财〔2016〕40号）相关规定。【财政投资项目必须采用】 |  |  |
| 11.2.3 | （1）工程款支付条款【市财政投资项目适用】 勘察费支付条款：初步设计概算经市财政部门审核后，勘察费暂定金额按概算勘察费及招标文件下浮率进行调整。承包人提交勘察报告后，按已完成的勘察量的80%支付勘察费用，累计支付调整后的勘察费暂定金额的80%时不再按进度支付。完成所有勘察工作，提交勘察总报告，工程交工/竣工验收合格且本合同结算完毕后付清全部勘察费用。 设计费支付条款：初步设计完成并通过评审、初步设计概算经市财政部门审定后支付至设计费的30%。施工图设计完成并通过评审后支付至设计费的60%。施工合同招标完成并签定合同后支付至设计费的80%。工程交工/竣工验收合格且本合同结算完毕后付清。 建安工程费用支付条款：建安工程费用待施工图预算出具后根据施工图预算及中标下浮率进行调整。建安工程进度款根据施工图预算及中标下浮率形成的工程量清单进行计量，并按工程计量价款的80%支付。工程进度款支付至调整后的建安工程费的80%时不再按进度支付,待工程竣工验收合格并结算审核完毕后支付至工程结算价款的97%。剩余工程款待缺陷责任期满后无息付清。 其他工程建设其他费：初步设计概算经市财政部门审核后，其他工程建设其他费暂定金额按概算对应项目金额及中标下浮率进行调整。待具体明细项目完成后，按实际完成工作量和国家有关计费标准进行结算，具体结算标准和金额以市财政部门审核为准，最高不超过按概算调整后的其他工程建设其他费暂定金额。其他工程建设其他费包含的明细项目完成相应工作，提交工作成果文件并取得有关部门的批复后，可以支付相应费用的80%，其余部分待合同结算后一并支付。 - 文明施工费支付条款【市财政投资项目适用】 □公路水运建设工程：工程项目开工前，预付安全生产费用不得低于该费用总额的30%，安全生产费用预付款在后续工程计量中分期（次）扣回。 □其他工程：合同工期在一年以内的，预付文明施工费不得低于50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付文明施工费不得低于30%，其余费用应当按照施工进度及建设、监理、施工单位共同核定的安全措施落实情况支付。 □或者全程按照施工进度及建设、监理、施工单位共同核定的安全措施落实情况支付文明施工费。 - 变更价款的支付条款 【市财政投资项目适用】 单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付。1、已按规定的程序办理工程变更签证手续；2、变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；3、单项变更工程价款已按规定经市财政局审核，并经建设单位和承包单位确认。4、单项变更工程价款超过25万元的，或单项变更工程价款低于25万元（含25万元）但累计金额超过中标合同价15%的，经市财政局审核变更预算后可按审定金额50%支付，审核进度款后可按审定金额70%支付。余下进度款，在工程竣工结算时清算。 （4）缺陷责任期 年 。 （5）质保金 ：工程建安费结算金额的 3% 。 （6）奖励：【市财政投资项目适用】 本工程对承包人提出合理建议不设奖励。本工程不设工程优质费。 |  |  |
| 11.3 | 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）及《广东省水利厅关于水利工程建设质量管理的实施规定》 [粤水安监〔2014〕16号]有关规定，建设工程质量、安全等检测业务应由建设单位依法委托的，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 |  |  |

附录1资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

同时具备以下 项资质： □（1）工程勘察资质： ； □（2）工程设计资质： ； □（3）工程施工总承包资质： 。 备注：本工程接受联合体参加投标，但联合体所有成员数量不得超过 家（含联合体牵头人）

备注：若接受联合体投标，则联合体资质按以下原则确定：若联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。

### 附录2资格审查条件（财务最低条件）

财务要求

经独立第三方审计的 年财务报表连续 年盈利（建议近三年）。

注：1、本表要求的报表应在投标文件“资格审查表”的“《近年财务状况表》”中反映。

2、若为联合体投标，联合体各方成员均需符合上述要求。

### 附录3资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

对以设计资质组成联合体的企业需在 年 月 日至今，在国内完成过一项目工程投资额≥ 万元人民币的水利工程设计业绩。

对以施工资质组成联合体的企业需在 年 月 日至今，在国内完成过一项目合同金额≥ 万元人民币的水利工程施工（或工程总承包）业绩。

说明：

1、本表要求的业绩应在投标文件“资格审查资料”的的“（三）《近年承接的类似项目业绩情况表》”中反映（如（三）《近年承接的类似项目业绩情况表》的表1、表2、表3）。

2、本项目要求的资格审查业绩必须独立承接，不包括以联合体形式承接的业绩（勘察设计合并实施、工程总承包除外）或以分包形式承接的业绩；本表中提到的业绩，新建、改（扩）建、升级、改造或大修的项目均予认可。

3、本表所要求的设计业绩的完成以提供①中标通知书（或免招标的相关证明）复印件、②合同协议书复印件、③经行业主管部门出具的“初步设计已审批”或经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）出具的“施工图设计已审查（评审或批复）”意见的复印件等3项有效证明材料（缺一不可），业绩计算时间以经行业主管部门出具的“初步设计已审批”或经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）的出具“施工图设计已审查（评审或批复）”意见上的印发日期为准。

4、本表所要求的施工（或工程总承包）业绩的完成以提供①中标通知书（或免招标的相关证明或施工许可证）复印件、②施工合同（或工程总承包合同）复印件（提供合同协议书等能反映合同金额主要内容和合同双方盖章页即可）、③工程竣工报告或竣工验收合格证明材料复印件、④项目业绩已录入《全国水利建设市场监管服务平台》（或省级水利建设市场信用信息平台）的“项目信息（工程业绩）”库，库中含项目名称、建设单位、项目状态、合同金额等主要入库内容信息（工程业绩信息）的网页打印件等4项有效证明材料（缺一不可），业绩计算时间以工程竣工报告或竣工验收证明的完工时间为准。

业绩证明材料需签章齐全，即文件中有标注需盖章签字的地方均有相应盖章签字，其中竣工验收合格证明材料上需有建设单位（代建单位）、监理单位、设计单位、施工单位的公章。

5、在本次招标项目签订合同前，招标人将对中标候选人有关信息进行核查，如发现中标人提供虚假证明资料骗取中标的，招标人有权取消中标人的中标资格、没收其投标保证金，并报主管部门予以处罚。在合同签订后，如发现中标人提供虚假证明资料骗取合同的，招标人有权解除合同、没收履约保证金，并报主管部门予以处罚。

6、□（规模、专业类别）工程，是指                               。（定义解释）

附录4资格审查条件（项目管理机构及人员最低要求）

| 人员 |  | 数量 | 资格要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 （即项目总负责人） |  | 1 | □设计方担任联合体牵头人的 | □可兼任/□不得兼任本项目设计负责人： （1）需登记在东莞市公共资源交易企业库中；（2）具有水利工程类高级工程师或注册土木工程师（水利水电工程）资格,在投标人本单位任职；（3）未在其他任何工程总承包项目中任职项目负责人。 |
|  |  |  | □施工方担任联合体牵头人的 | □可兼任/□不得兼任本项目施工负责人： （1）需登记在东莞市公共资源交易企业库中；（2）具有水利工程类高级工程师或 级等级（或以上）的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程，且注册于投标人本单位；（3）未在其他任何在建工程中任职项目负责人。 |
| 设计负责人 |  | 1 | （1）具有水利工程类高级工程师或注册土木工程师（水利水电工程）资格,在投标人本单位任职；（2）需登记在东莞市公共资源交易企业库中。 |  |
| 施工负责人 （即施工项目经理） |  | 1 | （1） 级等级（或以上）的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程，且注册于投标人本单位；（2）具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“B”类证）；（3）未在其他任何在建工程中任职项目负责人；（4）需登记在东莞市公共资源交易企业库中。 |  |
| 勘察设计 | 勘察专业 负责人 |  |  |  |
|  | 测量专业负责人 |  |  |  |
|  | 水利规划专业负责人 |  |  |  |
|  | 水工专业负责人 |  |  |  |
|  | 电气专业负责人 |  |  |  |
|  | 勘察现场配合服务负责人 |  |  |  |
|  | 勘察现场 服务人员 |  |  |  |
|  | 施工现场配合服务设计负责人 |  | （可由满足上述资格要求的前期设计参与人员兼任） |  |
|  | 施工现场配合服务设计代表 |  | （可由满足上述资格要求的前期设计参与人员兼任） |  |
| 施工 | 施工技术负责人 |  |  |  |
|  | 水利类专业工程师 |  |  |  |
|  | …专业工程师 |  |  |  |
|  | 测量工程师 |  |  |  |
|  | 专职安全员 |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |
| 工程造价负责人 |  | 1 | 1）具有注册造价工程师资格，注册于投标人本单位；2）5年或以上工程造价经历。 注：若为联合体投标,由联合体牵头方派出。 |  |
| 说明： 1、项目经理即项目总负责人，可由施工负责人兼任； 2、上述项目管理机构及人员不得兼任（约定可由前期勘察/设计参与人员兼任除外）； 3、经招标人核实，投标文件中拟投入本工程的相关人员的相关注册信息或工作单位信息等显示为非投标人单位的，或同时受聘于两个（或两个以上）单位的，其投标文件将视为无效投标文件； 4、投标人应当保证若中标，拟投入的项目管理机构及人员其执业资格条件在合同履行过程中有效，如有变化的，发包人有权要求更换，承包人须无条件接受； 5、表中“……以上”均包含本意、本数； 6、若部分专业注册工程师尚未规定实施注册的，必须在投标人本单位任职； 7、从事相应工作经历的年限，可按毕业年限进行统计。 |  |  |  |  |

### 附录5资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

■投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽然涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； ■如企业在东莞市水务局“水务工程参建企业信用管理系统”（简称“水务信用系统”）已有本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”），投标人应尽早核实信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）是否填写一致，相应企业类型信用档案状态不能为“限制投标或承接工程”状态（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）； ■如企业在水务信用系统已有本工程对应的企业类型信用档案，根据《关于调整水务工程参建企业信用分值计算规则有关事项的通知》(东水务〔2018〕202号)的相关规定，投标人是在本工程所对应的企业类型信用总分大于等于90分的企业。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）。 ■投标人在最近三年内不得有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的情形。 ■投标人不得在《全国水利建设市场监管服务平台》（网址：http://xypt.mwr.gov.cn/）或在“广东省水利建设市场信用信息平台”中被列入“失信黑名单”或处于禁止参加投标（处于公告有效期内的）。 ■招标人及其委托的招标代理机构于开标会(投标会）现场通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，参与本次招标投标活动的企业未列入失信被执行人（若联合体参加投标活动的，所有联合体成员均未列入失信被执行人）。

### 附录6资格审查条件（其他要求）

其他要求

■企业应在东莞市公共资源交易企业库建档，且在东莞市公共资源交易企业库（相应企业档案“企业资质栏”的“资质名称”项）中登记的资质不低于招标文件附录1规定的投标人资质条件要求（若为联合体投标，联合体各方成员应在市公共资源交易企业库建档，且各联合体成员组合的联合体资质满足上述要求）。 ■投标文件截止提交前，已在东莞市公共资源交易企业库建档（包括：法人、法定代表人名称或资质证书发生变更时已办理该变更的登记手续等），投标人应登陆东莞市公共资源交易网（网址： http://ggzy.dg.gov.cn）核实企业填报数据真实有效（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）。 ■企业具备安全生产许可证（若为联合体投标，仅对以施工资质组成联合体的成员有要求）。 ■本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。

### 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行设计施工总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4代建人：见投标人须知前附表。

1.1.5前期服务机构：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.7项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.8项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.9本招标项目投资金额和建安费：见投标人须知前附表。

1.1.10招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.11招标场所：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4安全目标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（8）信誉要求：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

（4）联合体牵头人须在投标文件上按招标文件要求加盖公司法人公章或公司法人公章及法定代表人（委托代理人）签名（或盖私章），无需联合体各方共同加盖公司法人公章或公司法人公章及法定代表人委托代理人签名或盖私章（招标文件另有约定要求联合体各方各自加盖公司法人公章或公司法人公章及法定代表人签名或盖私章的除外）；

（5）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员。

（6）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订设计施工总承包合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体各方承担的连带责任包括但不限于以下内容：

①中标的联合体各方需共同承担与招标人所签合同中规定承包方责任及费用；

②联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分承担连带赔偿责任。

③中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分承担连带索赔责任。

（8）投标人须知前附表规定的其它要求。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包或招标文件另行约定的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结，或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.5本招标项目采用的资格审查方式详见投标须知前附表。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9计价货币

本项目招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

1.10.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.3投标人进入现场踏勘时无须签到，也无须将单位名称、参与人员的姓名、联系电话等任何关于投标人的信息告知招标人。

1.10.4投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.5除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.6招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.7招标人提供的本招标项目的有关现场的数据和资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.11投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.12分包

1.12.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.12.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行依法分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.13偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将在投标人须知前附表规定的时间前以有编号的补充通知予以澄清，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。如果补充通知的内容可能影响投标文件编制，且补充通知发出的时间不足投标人须知前附表规定的天数，相应延长投标截止时间。

2.2.3澄清内容的补充通知发放方式：补充通知在东莞市公共资源交易网（网址： http://ggzy.dg.gov.cn）予以公告，除此方式外，不再另行通知。投标人必须密切留意本项目招标的补充通知发放信息，并自行在上述网站中下载补充通知及相关资料。如投标人未留意或及时下载，一切后果由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1在本章第2.2.2项规定的招标人书面澄清的时间前，招标人可以修改招标文件，修改的内容以有编号的补充通知形式发出。该补充通知为招标文件的组成部分。如果补充通知的内容可能影响投标文件编制，且补充通知发出的时间不足本章第2.2.2项规定的天数，相应延长投标截止时间。

2.3.2修改内容的补充通知发放方式见本章第2.2.3项。

2.4有关说明

2.4.1投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

2.4.2招标文件的澄清、修改和补充等内容均以补充通知中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改和补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补充通知为准。

### 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务标和技术标两个部分组成。其中：

3.1.2商务标为投标文件明标部分，应包括下列内容：

（1）诚信守法投标承诺书（联合体参加投标时，联合体各方均须提交）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）法定代表人证明书（联合体参加投标时，联合体各方均须提交）；

（4）授权委托书（投标文件由委托代理人签署时，须提交；若为联合体参加投标时，由联合体各方共同签署一份授权委托书，共同委托一名代理人签署即可）；

（5）联合体协议书（仅联合体参加投标时需提交，并使用本招标文件提供的格式）；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.3技术标包括暗标和明标两部分，其中暗标部分包括书面文件、书面文件的电子光盘等两项，明标部分为暗标身份对照效果图一项，各项内容如下：

3.1.3.1书面文件，内容宜包括：

（1）技术标封面（封面以PDF格式网上下载形式随招标文件一同发出，统一用A3白色纸打印、白色纸须采用80g/m2的规格，可以打印出来贴在硬壳上）；

（2）目录；

（3）项目总承包组织与管理（内容应包括：①对项目拟建工程现状的了解与认识；②项目总承包组织与管理；③项目总承包管理工作大纲等）；

（4）勘察设计及设计管理（内容应包括：①勘察设计管理方案和工作计划；②勘察设计方案等）；

（5）工程采购（内容应包括：①项目采购管理及进度计划；②采购过程的质量监督与控制等）；

（6）工程施工（内容应包括：①项目前期和总体施工组织方案；②主要施工方案及技术措施；③施工进度、质量、HSE管理及保证措施；④施工人材机配置方案；⑤其他管理等）；

（7）配合方案（内容应包括：①监管配合方案；②第三方检测及竣工验收配合方案等）；

（8）重点及难点分析处理及保证措施（内容应包括：①重难点分析及对策；②其他等）。

3.1.3.2书面文件的电子光盘内容包括：本须知第3.1.3.1项中列明的技术标书面文件的所有电子版、演示动画（如有）。

3.1.3.3暗标身份对照效果图：投标人应在其投标文件技术标“勘察设计及设计管理”中列明的“勘察设计方案”的所有内容中，挑选一页带有页码、文字及图片的内容打印（宜用A4纸彩色打印）加盖投标人法人公章作为投标人暗标身份对照效果图。

3.1.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

3.2投标报价

3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表，投标人未按投标人须知前附表要求填报的，招标人应当否决其投标。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。投标人必须在上述招标人接受的方式中任选一种提交投标担保。对应于各种方式的投标担保的提交要求如下：

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。投标人必须在上述招标人接受的方式中任选一种提交投标担保。对应于各种方式的投标担保的提交要求如下：

3.4.1.1若采用单项投标保证金，投标人必须按东莞市公共资源交易网办事指南的规定及时向东莞市公共资源交易中心缴存单项投标保证金，并确保上述款项在投标文件提交截止时间前匹配到本工程，否则，其投标担保视为无效。

投标截止时间前，已在公共资源交易企业库建档的投标人应通过东莞市公共资源交易中心办事大厅一体机自助签到系统将保证金关联至本工程。具体要求详见东莞市公共资源交易网（网址：http://ggzy.dg.gov.cn）办事指南中的相关规定。

3.4.1.2按《关于实行投标保证金企业基本账户备案制度的通知》(东建市〔2014〕18号)要求，缴纳的投标保证金需由投标人基本账户转出。投标保证金不由其基本账户转入的，东莞市公共资源交易中心一律不予认定，无法参与投标的相关责任由投标人自行承担。

3.4.1.3若采用银行出具的投标保函（银行电子保函），投标人必须按《关于推行我市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标保证金使用银行电子保函的通知》(东建市〔2017〕136号)规定办理，保证出具的纸质保函和银行电子保函有效。纸质投标保函原件（不需密封在投标文件内）应随投标文件一同提交给招标人。

3.4.1.4若采用银行出具的或由担保机构与银行共同出具的投标保函（注：为单纯纸质版形式），应由投标人从有资格的银行开具，并保证其有效。投标保函（原件及复印件）、公证书（原件及复印件，仅国内非东莞市行政区内的银行出具投标保函时提供）应单独（不需密封）随投标文件一同提交给招标人。投标保函应采用本须知附件中提供的格式，公证书格式以公证处提供为准。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。投标当天已关联的单项保证金或银行电子保函不能取消关联。如投标人已在本招标项目关联保证金，可以在投标截止时间前向招标人申请，经招标人同意可增加单项保证金或银行电子保函关联。

投标人在本工程关联多项保证金时，至少一项保证金或银行电子保函的保证金金额满足招标文件要求（即不可累计），否则为无效投标人。

3.4.3 投标担保退还手续的办理：采用单项投标保证金的退还按《关于投标保证金办事指南更新的通知》（东建交[2014]51号）的规定执行（可在东莞市公共资源交易网查询，网址：）。

3.4.3.1招标人签发中标通知书后3个工作日内向东莞市公共资源交易中心对未中标的投标人的单项投标保证金发送退还指令。

3.4.3.2招标人与中标人在签订书面合同后5日内向东莞市公共资源交易中心对中标人单项投标保证金发送退还指令。

3.4.4采用银行电子保函按下列规定退还：

3.4.4.1未参加投标、未通过资格审查或摇珠随机抽取未入围的投标人在投标会结束后第一个工作日发送退还指令；

3.4.4.2摇珠随机抽取入围及采用抽签定标法未中标的投标人可在招标人签发中标通知书后3个工作日内发送退还指令；

3.4.4.3中标的投标人可在与招标人签订承发包合同并办理合同备案（或合同存档）后3个工作日内发送退还指令。

3.4.4.4若工程受到行政监督部门调查时，招标人将不会发送退款指令，即使保函已超出有效期也不能退款。

3.4.5 投标担保有效期应当与投标有效期一致。招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

3.4.6 出现下列情况之一者，招标人将按本须知第3.4.1项规定的数额没收投标人的投标担保：

3.4.6.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

3.4.6.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.6.3投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

3.4.6.4经查实有行贿舞弊、串通抬价、以致损害国家或他人利益者。

3.4.6.5中标企业提交虚假资料或无效资料中标，影响中标结果的。

3.4.7对于提交银行电子保函的有关注意事项：

3.4.7.1开展银行电子保函相关业务的银行，应满足能与东莞市公共资源交易中心端口对接、关联基本账户、退款等条件，以保证电子指令的正常发送与接收。

3.4.7.2银行电子保函采用“纸质保函+电子指令”模式，即银行向投标人开具纸质保函（参考格式详见本章附件一）的同时向东莞市公共资源交易中心发送相关电子指令，投标人自行登录东莞市公共资源交易中心系统进行确认。

3.4.7.3纸质保函开立后由投标人直接接收并在投标时递交给招标人。投标人需预留足够的时间，提前办理好纸质保函，自行查询确认电子指令是否已经送到东莞市公共资源交易中心，并自行核对相关资料和信息的准确性。若投标人未预留足够的时间办理相关手续，因网络或系统等原因导致电子指令超过投标文件递交截止时间未能到达东莞市公共资源交易中心系统导致招标人拒绝其投标的，其后果由投标人自行负责。

3.4.8对于提交投标保函（注：为单纯纸质版形式）的有关注意事项：

3.4.8.1投标人所提交的“投标保函”上必须提供担保的银行或担保公司的联系人及联系电话，以供核实。

3.4.8.2由非东莞市行政区内的银行出具的投标保函必须由银行所在地的公证处出具公证书进行公证。

3.4.8.3对投标人所提交的“投标保函”经核实出现以下情况的，作自动弃权处理：①函件上未注明联系人及联系电话或注明的内容不真实的；②担保的有效期或金额不符合要求的；③担保的格式或内容不符合要求的。

3.4.8.4对于提交投标保函（注：为单纯纸质版形式）的退还规定，招标人将按本须知第3.4.4项的规定执行。

3.4.9投标保证金收款账户名称：东莞市公共资源交易中心。保证金收款银行、账号和收退的相关办事指南请登录东莞市公共资源交易网（）办事指南查阅。咨询地点：东莞市公共资源交易中心办事窗口，咨询电话：0769-28330649、28330665。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经独立第三方的会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表等复印件，具体年份和要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似工程设计项目情况表”或“近年完成的类似施工项目情况表”应附相关有效证明材料。具体要求（含有效证明材料和年份要求）见投标人须知前附表每张表格只填写一个项目，并标明序号。

“近年承接的类似设计采购施工总承包项目情况表”应附中标通知书（或免招标的相关证明或施工许可证）、合同协议书等有效证明材料；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。商务标的副本可以是正本的复印件。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.5投标文件商务标编制要求：

（1）必须按招标文件第七章“投标文件格式”中的“商务标格式”进行编制，宜用A4纸（表格可用A3纸）编制，白纸黑字打印，并按本章第3.7.4项的规定装订成册。

（2）商务标格式电子版以WORD格式网上下载形式随本招标文件一同发出，仅供参考，投标文件商务标的格式和内容以本招标文件的第七章为准。投标人如果修改了商务标格式中的实质内容，招标人将否决其投标。

（3）除需要盖章签名的地方外，必须按招标文件中规定的投标文件格式、内容和要求，用不褪色的材料打印，不能出现缺项、缺页、手写、涂改、行间插字、关键语句（或字）错误。

（4）须按投标文件商务标格式中的要求加盖投标人的公司法人公章、由法定代表人（或其委托代理人）签名或盖私章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（5）商务标中不能出现泄露技术标身份的任何图纸（如设计方案效果图、平立面图等）及其他相关内容。

3.7.6投标文件技术标编制要求：

（1）暗标部分（包括技术标书面文件、书面文件的电子光盘）总体编制要求：

技术标书面文件中的任何一页、书面文件的电子光盘中的光盘碟片（包括电子文件名称及内容等）均不得有可以识别投标人身份的内容和标记，否则其投标将被否决，其中是否存在能识别投标人身份标识的界定和判断,由评标委员会研究确定。技术标的书面文件、书面文件的电子光盘中不可以识别投标人身份的要求包括但不限于下列内容：

①任何一页都不需要投标人签名或盖章；

②文件中出现的任何姓名均用×××代替；

③文件中出现的任何非本项目的名称均用×××代替；

④文件出现的任何公司名称均用×××代替；

⑤文件中不得出现可以识别投标人的内容。

（2）技术标书面文件的编制要求：

①必须用A3纸编制，并按本章第3.7.4项的规定装订成册。正文宜采用MicrosoftWord软件编制，设计图形文件和相关说明宜采用AutoCAD软件绘制。效果图可以彩色打印，其他内容（包括表格）宜白纸黑字打印。

②必须按招标文件中规定的投标文件格式、内容和要求，用不褪色的材料打印，不能出现缺项、缺页、手写、涂改、行间插字、关键语句（或字）错误。

③投标人须按本章第3.6款的规定提交投标方案，投标方案必须包含但不限于本章第3.1.3.1目要求的内容。

④投资控制针对所提交的投标方案编制（如有要求时），A3幅面打印。

⑤技术标书面文件应编制页码（含目录），页码统一使用阿拉伯数字、字体使用宋体、字号宜使用小四号。正文页码宜置于页面底端居中，目录首页宜作为连续页码的第1页。

（3）书面文件的电子光盘的刻制要求：

光盘中的内容为本章第3.1.3.1目所列技术标书面文件的电子版（含效果图）、演示动画（如有）；正文用MicrosoftWord文档的doc格式保存，设计图形文件和相关说明文件用AutoCAD的dwg格式保存，效果图用JPG格式保存，手绘图扫描成JPG格式保存；如有演示动画，应用较为普及的动画演示软件编制并保存，片长不宜超过10分钟，便于观看。

技术标电子文件光盘内容应与技术标书面文件的一致，当其内容不一致时，以技术标书面文件的为准。

（4）暗标身份对照效果图的编制要求：

在所有技术标暗标评审完毕后，评标委员会通过暗标身份对照效果图识别暗标所属的投标人身份。为此，投标人应在其投标文件技术标书面文件的所有内容中，挑选一页带有页码、文字及图片的内容打印（宜用A4纸彩色打印），同时暗标身份对照效果图还必须符合以下要求：

①暗标身份对照效果图上必须加盖投标人公司法人公章，且清晰可辨；

②暗标身份对照效果图必须与其投标文件技术标中的内容保持完全一致，且清晰可辨。

### 4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件商务标、技术标书面文件应按其各自组成顺序分别单独装订成册（其中技术标书面文件不可分册），商务标、技术标书面文件中的正本与副本也应分别装订成册。装订时不得采用活页夹，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

4.1.2商务标的密封和标记要求如下：将所有的投标文件商务标（含正、副本）一同密封在一个外层包装封套内，在封套的封口上加贴密封条，密封条上加盖投标人的公司法人公章。包装封套上应写明：

（1）招标编号；

（2）项目名称；

（3）招标人名称；

（4）投标人名称；

（5）“投标文件商务标”；

（6）在     年    月     日    时    分（即开标时间）前不得开封。

4.1.3投标文件技术标的密封和标记

（1）技术标书面文件和书面文件的电子光盘的密封和标记

所有技术标书面文件（含正、副本）和书面文件的电子光盘统一密封在一个包装封套内，在封套的封口上加贴密封条。包装封套上应注明“技术标书面文件和书面文件的电子光盘”字样，宜写明招标编号和项目名称，除此以外，包装封套（含密封条）上不得盖章、签字或出现其他任何可以识别投标人身份的标识。

（2）暗标身份对照效果图的密封和标记

暗标身份对照效果图密封于不透明的信封内（效果图可折叠），信封的封口上加贴密封条，密封条上加盖投标人的公司法人公章，信封面上应注明“暗标身份对照效果图”字样，宜写明招标编号和项目名称，按要求密封后单独提交。

4.1.4未按本章第4.1.1项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人在投标文件提交截止时间前可登录公共资源交易企业库获取“企业二维码”在东莞市公共资源交易中心办事大厅一体机上进行签到（详见东莞市公共资源交易网办事指南）。（注：①投标截止时间后将关闭投标会议室大门，投标人未经许可不能随便进出，未在投标截止时间前按规定提交的投标文件将被拒绝；②投标人若为联合体参加投标，可由联合体牵头人持 “企业二维码”在东莞市公共资源交易中心办事大厅一体机上进行签到后，进入投标会现场通过东莞市公共资源交易中心开标系统关联联合体成员单位，无需联合体成员单位持 “企业二维码”在东莞市公共资源交易中心办事大厅一体机上进行签到，但通过东莞市公共资源交易中心开标系统关联联合体成员单位时，投标人应提供各联合体成员单位“企业二维码”进行关联）

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除本章第4.3.1项另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的退回

4.3.1投标截止时间前或开标前，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人拒绝并原封退回给投标人：

（1）招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间后或在本章第4.2.2项规定的递交投标文件的地点以外收到的投标文件；

（3）投标截止时间后，招标人及其委托的招标代理机构按本章第1.4.1项规定对递交投标文件的投标人在东莞市公共资源交易企业库的信息进行核查，属于以下情形之一的投标文件：

①在东莞市公共资源交易企业库内登记资质条件等信息不符合本章第1.4.1项要求的；

②投标人在提交投标文件前，企业状况发生重大变化，投标人未及时更新的；或投标人已不能符合本章第1.4.1项规定的；

③投标人未在东莞市公共资源交易企业库建档的，或投标人企业库录入信息经系统审查有错误、缺失或不符要求的；

④在东莞市水务局信用档案（如有）与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写不一致的，或对应企业类型信用档案（如有）状态为“限制投标及承接工程”状态。

（4）未按本章第3.4款相关规定提交有效投标保证金的；

（5）存在本章第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（6）按规定提交合格的撤回确认书的投标文件；

（7）未密封的投标文件。

4.3.2根据东莞市有关规定，对招标项目所在地已被行政监督部门记录有不良行为或者涉嫌串通投标并正在接受有关部门调查的投标人，招标人可以拒收其投标文件并拒绝其参加投标。

4.3.3开标会上出现本章第8.1款中第（1）、（2）项规定重新招标的情形时，所有未被开启的投标文件将原封退回投标人

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2在投标截止时间前，投标人修改或撤回已递交投标文件的，应提交由法定代表人（或其委托代理人）签名的书面通知。招标人在退回投标文件时应做好签收记录。

在投标截止时间后，投标人撤回已递交投标文件，应提交加盖投标人的公司法人公章、由法定代表人（或其委托代理人）签名或盖私章的书面通知。招标人在退回投标文件时应做好签收记录。招标人将根据本招标文件第二章第3.4.7项约定的方式处理投标保证金。

4.4.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

5.1开标时间和地点、签到要求

5.1.1开标时间和地点。招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，要求投标人参会人员应准时参加。除不可抗力原因外，招标人不得以任何理由拖延开标，或者拒绝开标。

招标人在本须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和本须知前附表规定的地点召开投标会并公开开标，投标人应按规定的时间和地点参加投标会。投标人在投标文件提交截止时间前可登录公共资源交易企业库获取“企业二维码”在东莞市公共资源交易中心办事大厅一体机上进行签到（详见东莞市公共资源交易网办事指南）。（注：投标截止时间后关闭投标会议室大门，投标人未经许可不能随便进出，未在投标截止时间前按规定提交的投标文件将被拒绝）。

5.1.2 签到要求。投标人的法定代表人一人（联合体投标的，由联合体牵头人的法定代表人参加即可），或拟在本合同工程任职的项目经理、设计负责人和施工负责人三人一同准时出席开标会，并在投标截止时间止时凭以下证件和资料的原件签到：

（1）到会人员的身份证原件；

如现场设备无法读取投标人身份证信息（包括使用临时身份证的），应在投标文件提交截止时间前于招标人处登记，经招标人确认同意的，由东莞市公共资源交易中心工作人员在投标截止时间后资质审查之前手动添加，需保留该身份证正反面电子照片及投标人手持身份证电子照片。

提前离场（或未按规定程序请假）的投标人视为对本次开标的过程及结果无异议。开标过程中，招标人仅接受投标人的出席开标会签到人员对本投标单位招标文件做出的答疑、澄清或申诉。

招标人对在投标会现场签到的投标人身份有疑问的，可要求对该身份证正反面及投标人手持身份证进行拍照后打印，并在其打印件处保留该投标人指纹保留备查；招标人应拒绝不予配合的投标人投标。

5.1.3如为联合体参加投标，联合体须按本须知5.1.2项要求参加投标会。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行商务标开标：

（1）宣布投标截止时间；

（2）宣布开标纪律；

（3）在投标截止时间前，投标人递交投标文件；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（行政监督部门工作人员或公证机构公证员（如有））等有关人员姓名；

（5）投标截止时间后，投标人按递交投标文件的先后顺序、按本章第5.1.2项要求进行签到，记录人同时将投标人相关信息录入开标系统；

（6）招标人或招标代理机构按本章第3.4.1项规定的投标保证金金额，到本章第3.4.9项规定的投标保证金收取单位处核对各投标人的投标保证金的缴交情况；

（7）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（8）招标人按照本章第1.4.1项的要求，通过开标系统对投标人资格进行系统审查；

（9）公布至投标截止时间止时递交投标文件的投标人数量和名称，投标文件密封情况检查结果，投标保证金的缴交情况，开标系统对投标人资格审查结果；只有通过开标系统审查的投标人、并按本章第3.4.1项规定提交了有效投标保证金的投标人才能进行竞标；

（10）出现符合本章第4.3.1项规定的任何一种情形的投标文件将原封退回给投标人；

（11）按照宣布的开标顺序当众开启书面版商务标文件，按照本章第5.4款的规定审查投标文件，公布投标人名称、投标文件审查结果、投标报价等内容，并记录在案；

（12）招标人代表（招标人和招标代理工作人员）、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（13）开标结束。投标人离场后，招标人将商务标和开标记录分别密封包装，将所有投标文件和开标记录封存。

5.2.2对于开标中的问题，投标人认为不符合有关规定的，或认为唱标人公布的结果与投标文件不相符的，应当在开标现场提出异议。异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。异议和答复应记入开标会记录。

5.2.3经初步审查投标人商务标响应招标文件实质性要求的，其投标文件技术标才能提交评标委员会进行评审。

5.3技术标暗标编号和投标文件封存

5.3.1商务标开标结束后，由招标人和招标代理机构在评标区内开启投标文件技术标暗标部分（技术标书面文件和书面文件的电子光盘）的包装封套，检查技术标的份数，将各投标人递交的投标文件技术标暗标部分随机编号。招标人对拆封、检查情况做好相关记录，填写《暗标编号工作情况记录表》。

5.3.2投标文件技术标暗标部分编号完毕后，由招标人和招标代理机构将已编号的投标文件技术标暗标部分、未开启的暗标身份对照效果图密封信封、商务标、《暗标编号工作情况记录表》分别封存，待评标专家成员全部到齐后按第三章“评标办法”的规定移交评标委员会。

5.4否决投标的情形规定

开标、评标时，有下列情形之一的，招标人、评标委员会应当否决其投标：

  - 本章第5.1.2项要求出席开标会的人员未到会，或未能出示本章第5.1.2项所要求出示的证件和相关资料；

  - 投标人资质条件、能力和信誉未满足本章第1.4.1项要求的；

  - 法定代表人未到会时，投标文件中填报的项目经理（或设计负责人、施工负责人）姓名与开标会上签到的不一致；

  - 投标文件中填报的项目经理（或设计负责人、施工负责人）姓名与报名时拟派的（开标会上录入或签到）的不一致；

  - 经核实，投标文件中拟投入本工程的技术人员为非注册于投标人本单位（未实施注册的除外），或同时受聘于两个或两个以上单位的；

  - 未按本须知第3.4款规定提交投标保证金的；

  - 投标文件的投标函及投标函附录中填报的投标报价不符合本须知第3.2.3或3.2.4款规定的；

  - 投标文件未按本章第3.7款的要求编制、盖章或签字的；

  - 投标文件没有提交共同投标联合体协议书或联合体协议书格式（或内容）不符合要求的；【联合体投标适用条款】

  - 投标文件关键语句字迹模糊、无法辨认的；

  - 投标文件上标明的投标人与通过资格审查的投标申请人发生实质性改变的；

  - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

  - 经评标委员会认定勘察设计方案有明显抄袭行为的；

  - 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

  - 经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本工程密切相关的信息与事实不相符的；

  - 住建局企业信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写不一致的；

  - 本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证失效或被相关行政部门扣留或吊销的；

  - 出现招标文件其他条款中定义为否决投标的情形；

  - 法律法规规定的其他情形。

### 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。中标公示期不少于3日（节假日顺延，即公示最后一日应为工作日）；在公示期内对中标结果若无异议或投诉，公示期结束后该中标结果自动生效。

7.2.2招标人应在中标公示期间对中标人的资质条件、能力和信誉等进行核实，确认其真实有效后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。中标人有义务提交上述证明材料原件，无正当理由拒不提交原件核查的，招标人有权否定该中标人并重新招标。

7.2.3投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的，应当在中标公示期间先向招标人提出并由招标人负责异议答复。如仍需向主管部门投诉的，应自收到异议答复之日起10日内向有关行政监督部门投诉。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4履约担保

7.4.1合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的30天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

7.4.2履约担保的形式、额度及有效期要求:见本须知前附表。

7.4.2.1提供担保的银行必须是支行级以上机构，并经招标人同意，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由中标人负担。

7.4.3履约担保格式应采用招标文件规定的履约保函格式，并须经招标人确认后方可出具，履约保函中的所有内容必须打印（除签名外），手写、涂改无效。

7.4.4同一银行分支机构或专业担保公司不得为同一工程提供承包商履约保证担保和业主工程款支付保证担保。

7.4.5本须知第7.4.2款约定接受履约保证金时，中标人也可以按招标文件约定的额度和时间，向招标人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。若中标人提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标（成交）通知书编号。无论是履约保证金以何种形式转入，保证金一律以银行转账的形式无息退回到投标人的帐户。履约保证金应以存入招标人指定的银行帐户为准。投标人应将履约保证金缴纳银行回单作为履约保证金缴纳凭据加入合同附件。招标人指定的履约保证金帐号详见本须知前附表。

7.4.6中标人不能按本章第7.4.1项至第7.4.5项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.7履约担保第一阶段的担保期限为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书后30日内有效，第二阶段的担保期限为发包人向承包人颁发工程竣工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内有效。如果中标人提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约保函有效期前15天内，无条件办理保函延期手续，否则视为承包人违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入发包人指定履约保证金账户。如果履约保证担保额不足，发包人将督促承包人补足履约担保金额，并暂停支付工程进度款，待承包人提交足额的履约保证担保后，再按程序支付工程进度款。

如因工程变更、保证金使用等原因导致履约保证金金额不满足招标文件要求的，中标人应当在15天内予以足补；如违反的，招标人有权按所不足部分金额为限要求承担违约金，违约金可直接从未付工程款中扣除。

7.4.8下列任何情况发生时，招标人除有权依合同追究违约责任外，还有权提取履约保证金并进行相应处理：

（1）未经招标人书面同意，中标人将本合同部分或全部转包给第三人，或者未经招标人书面同意，将本合同项目分包给第三人的，招标人可没收其履约保证金。

（2）在合同履行期间，中标人怠于履行合同义务，经招标人通知或予以承担违约金后仍拒不改正的，招标人可没收或适当扣除其履约保证金。

（3）在合同履行期间，因中标人工程质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于招标人经济损失、第三人人身财产损失等），与所雇用员工发生劳资纠纷，与劳务分包等分包单位发生经济纠纷或出现其他人身损害事故需予以赔偿时，中标人未及时处理事件的支付义务、补偿或赔偿、救援等情况的，招标人有权使用履约保证金予以支付或补偿相应损失。

（4）在合同履行期间，中标人违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，招标人有权直接从未付工程款中直接扣除或使用履约保证金予以支付。

（5）合同期内，中标人不能及时完成某项合同义务的，招标人有权提取履约保证金用于处理该项工作。

（6）其他根据本合同约定或法律规定，招标人可使用履约保证金的情形。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立设计施工总承包合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）法律法规规定需重新招标的其它情形。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标、有关的其他情况。评标委员会成员不得向招标人征询其确定中标人的意向。评标委员会成员不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标、程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉程序应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展和改革委等七部委令第11号）的相关规定执行。

就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行的投诉，应当依法先向招标人提出异议，招标人应当依法处理。

监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

### 10电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：投标保函（银行与担保公司共同开具保函格式）

投 标 保 函

致：			（招标人名称）

本保函作为	（银行与担保公司名称）对	（招标工程项目名称及招标编号）招标项目而提供的保函。

我方客户						（以下简称“投标人”）向我方申请金额（人民币）		　　		万元的保函。我方愿为该单位承担上述工程项目所需人民币		　　		万元不可撤销的支付保证。

我方及其继承人、受让人在此无条件地不撤销并放弃追索权，一旦收到贵单位提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方划付上述保证金额以内的全部款项。

- 如果在开标之日到投标有效期满前，投标人撤回投标；

二、如果投标人在收到贵单位的中标通知书后30天内：

1、投标人未与招标人签订合同；

2、投标人未能开具可接受的履约保函。

本保函自开标之日起生效，并于投标有效期内以及经贵单位与投标人同意并通知我们的延长期内保持有效，除非贵单位同意提前失效。

担保银行（盖章）：		担保公司（盖章）：

法定代表人签字：		法定代表人签字：

经办人签字：		联系人：

联系电话：		联系电话：

日期：		保函编号：

### 附件二：投标保函（银行开具保函格式）

投 标 保 函

致：			（招标人名称）

本保函作为	（担保银行名称）对（招标工程项目名称及招标编号）招标项目而提供的保函。

我行客户						（以下简称“投标人”）向我行申请金额（人民币）		　　		万元的保函。我行愿为该单位承担上述工程项目所需人民币		　　		万元不可撤销的支付保证。

我行及其继承人、受让人在此无条件地不撤销并放弃追索权，一旦收到贵单位提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方划付上述保证金额以内的全部款项。

一、如果在开标之日到投标有效期满前，投标人撤回投标；

二、如果投标人在收到贵单位的中标通知书后30天内：

1、投标人未与招标人签订合同；

2、投标人未能开具可接受的履约保函。

本保函自开标之日起生效，并于投标有效期内以及经贵单位与投标人同意并通知我们的延长期内保持有效，除非贵单位同意提前失效。

担保银行（盖章）：

法定代表人签字：

经办人签字：		联系电话：

日期：	 	保函编号：

附件三：投标保函公证书格式

公  证  书

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行或担保公司全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《投标保函》。

经查，投标保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员 （签名）

××××年×月×日

##### 附件四：投标保函（银行电子保函参考样式）

投标保函（银行电子保函参考样式）

编号：

致：

鉴于：                  （下称“投标人”）根据贵方于     年    月    日发出的编号为        的招标文件/标书拟向贵方投标承接           项目。根据招标文件/标书，投标人需向贵方提交投标保函。

根据保函申请人       的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过     （币种）        元（大写）的投标保函（下称“本保函”）。

一、保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起七个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实之一：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标；

（2）投标人中标后未与受益人签约；

（3）投标人中标后未在合约生效日后的     日内向受益人提交可接受的履约保函；

（4）投标人存在招标文件中约定不予退回投标保证金的情形。

2.本保函正本原件。

3、为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人，寄送地址为                   。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于     年     月    日失效（需同时满足招标文件约定的银行电子保函失效条件）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：

（公章）

有权签字人：

年     月     日

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

评标办法前附表1-1（投标文件技术标）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 技术标暗标部分有效性评审标准 | 投标文件技术标编制 | 装订、份数、组成、暗标无透露投标人身份标识等方面符合第二章“投标人须知”第3.7款的规定。 |
|  |  | 投标文件字迹 | 投标文件字迹清晰、可辨。 |
|  |  | 投标文件唯一性 | 投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件。 |
|  |  | 其他内容 | 投标文件技术标暗标部分未附有招标人不能接受的条件； 投标文件技术标暗标部分中未出现第二章“投标人须知”第5.4款规定的否决性情形。 |
| 2.1.5 | 技术标明标部分有效性评审标准 | 暗标身份对照效果图的编制 | 暗标身份对照效果图符合第二章“投标人须知”第3.7.6（4）目的规定。 |

评标办法前附表1-2（投标文件商务标）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |

注：评标委员会无需对上述“评审因素”栏目内容中涉及有关企业在东莞市公共资源交易企业库建档情况进行评审。

评标办法前附表2-1

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 企业市级信用分得分： 分；（权重10%） 技术评分： 分；（权重50%） 商务评分： 分，其中包含价格评分（投标报价）： 分。（权重40%） |

企业市级信用分A档企业得分100%，B档企业得分80%，C档企业得分50%，D档企业得分30%，E档企业得0%。。

评标办法前附表2-2

| 条款号：2.2.2.（1）技术标评审标准( 50分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 项目总承包组织与管理 | 对项目拟建工程现状的了解与认识 | 2分 | 评审内容：对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性，基础资料调查详尽性、清晰及完整性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 项目总承包组织与管理 | 2分 | 评审内容：项目管理机构设置的合理性；项目管理流程的顺畅程度及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 项目总承包管理工作大纲 | 2分 | 评审内容：项目总体管理思路的清晰性；勘察设计、采购、施工、验收、档案管理等工作的科学性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
| 2 | 勘察设计管理 | 勘察设计管理方案和工作计划 | 5分 | 评审内容：勘察设计管理目标是否明确；勘察设计质量、进度、变更控制措施的可操作性；工作计划及进度安排的合理性，是否满足各阶段技术要求及勘察设计工期承诺要求；保证措施的合理可行性及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优[4-5分]、良（3-4分]、中（2-3分]、差（0-2分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 勘察设计方案 | 10分 | 勘察设计方案评审内容：根据投标文件“技术部分”中勘察设计方案对比评审，分优[8-10分]、良（6-8分]、中（4-6分]、差（0-4分]四个等级进行评审。 |
| 3 | 工程 采购 | 项目采购管理及进度计划 | 2分 | 评审内容：采购管理原则是否明确；机构设置是否齐全；采购验收流程的合理可行性；采购计划是否明确，是否有具体的采购进度控制措施 。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 采购过程的质量监督与控制 | 2分 | 评审内容：采购质量控制职责是否明确；质量控制流程的合理可行性；采购质量监督体系是否完善，是否有具体的采购质量控制措施，各项采购的供货人及品种、技术要求、规格、数量是否满足工程要求。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
| 4 | 工程 施工 | 项目前期和总体施工组织方案 | 3分 | 评审内容：项目前期和总体施工组织方案内容的完整性，施工流程的条理清晰度，方案组织的科学性，项目目标是否满足招标文件里程碑要求。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优3分、良2分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 主要施工方案 及技术措施 | 5分 | 评审内容：方案的合理、可操作性，施工流程的详细程度，关键工程的明晰程度、技术措施的合理可行性及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优[4-5分]、良（3-4分]、中（2-3分]、差（2-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 施工进度、质量、HSE管理及保证措施 | 5分 | 评审内容：施工进度、质量、HSE管理目标是否明确；体系是否健全、控制措施的合理可行性及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优[4-5分]、良（3-4分]、中（2-3分]、差（2-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 施工人材机配置方案 | 3分 | 评审内容：施工人力资源、主材、主要机械和设备等配置方案的合理可行性及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优3分、良2分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
| 5 | 配合 方案 | 监管配合方案 | 2分 | 评审内容：业主、监理等监管配合方案的合理可行性及可操作性，主要监管配合措施的到位程度。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
|  |  | 第三方检测及竣工验收配合方案 | 2分 | 评审内容：第三方检测及竣工验收配合方案的合理可行性及可操作性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优2分、良1.5分、中1分、差（1-0分]四个等级进行评审。 |
| 6 | 重难点分析及保证措施 | 重难点分析及对策 | 5分 | 评审内容：对本项目的项目管理、勘察设计、施工的重点难点分析的全面性，条理清晰度，保证措施的合理性、解决方案的完整性。 根据投标文件“技术部分”中相应内容对比评审，分 优[4-5分]、良（3-4分]、中（2-3分]、差（0-2分]四个等级进行评审。 |

注：1、分数出现小数点的，可保留小数点后两位。2、上述“评标项目”各分项得分低于该项分值60%时，评标专家需详细填写该项得低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反强制性规范或与项目实际不符等原则性问题。

评标办法前附表2-3

| 条款号：2.2.2.（2）商务标评审标准(总分40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格评分 | 10分 | 计算方法： 在所有通过有效性评审的有效投标文件的投标报价（即建安工程费及纳入项目总承包的其他工程建设其他费的投标下浮率，下同），在位于[ 元（含本数）到 元（含本数）]价格评分区间中的投标报价中，去掉一个最高和一个最低报价后，取剩余报价的算术平均值作为评标基准价（Pj），等于评标基准价（Pj）得满分10分，各投标人的投标报价得分为Fn，计算公式如下： Fn=（满分10分）-A*（满分10分）*｜Pn-Pj｜/Pj 其中： ①Fn为第N投标人的投标报价得分； ②Pn为第N投标人的投标报价； ③Pj为评标基准价； ④A为投标报价得分调整系数，当投标报价低于基准值（Pj，即投标下浮率大于基准值）时，A= 0.5 ，当投标报价高于基准值（Pj，即投标下浮率小于基准值）时，A= 1.0 ； ⑤有关说明：当通过有效性评审的有效投标文件只有3家或4家时，则直接采用通过有效性评审的有效投标文件的投标报价的算术平均值作为评标基准价； ⑥投标报价得分为0分，精确至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |
| 2 | 拟投入项目管理机构及人员情况 | 3分 | 项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人及施工技术负责人：（3分） 1、除了满足招标文件第二章投标人须知附录4《项目管理机构及人员最低要求》外，上述负责人具有工程类高级工程师职称的，每人得1分；本项最高2分。 2、上述负责人承接的水利水电工程项目业绩中2013年1月至今获得过省级水行政主管部门或省级行业协会（学会）个人奖项的，每项得1分；获得过部级水行政主管部门或国家级行业协会（学会）个人奖项的，每项得2分；本项最高2分。 （每个岗位的负责人仅计一项获奖,得奖按高分项只计算一次、不重复计分，若同一岗位拟配多个负责人仅计一人） |
|  |  | 3分 | 勘察设计等专业负责人：（3分） 1）勘察、测量等2个专业负责人均由具有工程类高级工程师职称或者具有相关专业注册工程师资格担任的，得1分。 2）水利规划、水工、电气等3个专业负责人均由具有工程类高级工程师职称和相应专业注册工程师资格担任的，得2分。 |
|  |  | 5分 | 专业负责人：（2分） 同时具有工程类高级工程师职称的，每人得1分；本项最高得2分。 工程造价负责人：（1分） 同时具有工程类高级工程师职称的，得1分。 安全员：（1分） 在满足附录4《项目管理机构及人员最低要求》外，每增加配置1名安全员的，得0.5分；本项最高得1分。 资料员：（1分） - 同时具有工程类中级（或以上）工程师职称的，得1分 |
| 3 | 投标人的类似工程经历（业绩） | 6分 | ①投标人自201 年 月 日至今每完成1项设计合同金额≥（上限为本工程设计费的估算金额） 万元人民币的 设计项目业绩（或1项目合同金额≥（上限为本工程估算金额） 万元人民币的 施工方项目业绩）的，得 分；本项最高得 分； ②投标人（联合体牵头人）自201 年 月 日至今每承接过1项合同金额≥ 万元人民币的 总承包（必须包括设计和施工内容）业绩的，得 分，投标人（联合体非牵头人）提供上述工程总承包业绩的，为上述得分50%，即 分；本项最高得 分。 注：①工程业绩是指 工程方可算有效业绩，否则不算、不得分；②有效业绩时间以合同签订的时间为准，一个合同为1项业绩，不可重复计分；③若为联合体参与本项目投标，由联合体成员单位中的对应方提供的有效业绩材料复印件可作为评审依据；④若投标人（联合体任意一方）提供的工程总承包评审业绩是以联合体形式承接的，投标人（联合体任意一方）须为该工程总承包业绩的牵头人，并提供作为牵头人的证明材料（如：中标通知书、合同等材料中能体现出牵头人身份的内容），否则不得分。 |
| 4 | 财务状况和资信 | 3 | 投标人近三年（2015、2016、2017年）均盈利的前提下，①近3年累计净利润≥ 万元，得3分；② 万元≤ 近3年累计净利润＜ 万元，得2分；③ 万元≤ 近3年累计净利润＜ 万元，得1分； 不满足上述条件的，不得分。 （以投标人提供经审计的财务报表复印件统计的数据作为评审依据；若为联合体投标，以联合体牵头人提供的证明材料作为评审依据。） |
|  |  | 2 | 企业自 年 月 日起连续五年获得工商系统的“守合同重信用评价”的，得2分；连续三年获得工商系统的“守合同重信用评价”的，得1分；不满足上述条件的，不得分。 本项最高得2分。 （需提供工商系统颁发的有效证明作为评审依据，否则不得分；若为联合体投标，联合体各成员均须同时满足 |
|  |  | 5 | 企业获得中国水利工程协会评定信用等级且在有效期内的，按照其评定信用等级赋分，具体得分如下： ①投标人信用等级评定为AAA级的，信用等级得分为5分； ②投标人信用等级评定为AA级的，信用等级得分为4分； ③投标人信用等级评定为A级的，信用等级得分为3分； ④投标人信用等级评定为B级的，信用等级得分为2分； ⑤投标人信用等级评定为C级的，信用等级得分为0分。 首次获得水利行业资质或尚未经中国水利工程协会评定信用等级的水利建设市场主体，已在我省水利信用档案系统登记的，按B级赋分，未在我省水利信用档案系统登记的，按C级赋分。 |
|  |  | 3 | 1）已购买国内建设工程设计责任保险（有效期未过），且累积赔偿额度≥1亿元，得3分；0.5亿元万元≤累积赔偿额度＜1亿元，得2分；累积赔偿额度＜0.5亿元，得1分。 2）投标人承诺在中标后签订合同前购买建设工程设计责任保险），且累积赔偿额度≥1亿元，得1分；0.5亿元万元≤累积赔偿额度＜1亿元，得0.5分；否则不得分。 3）未购买或未承诺购买的或有效期已过的，得0分。 本项最高得3分。 [设计责任保险以提供国内设计责任保险保险单为准、不重复计分，已购买的保险单若有被保具体项目名称（非本招标项目）的、不得分；若为联合体投标，以联合体设计方（或设计方的任意一方）提供的证明材料作为评审依据。] |
|  |  | 3 | 投标人在国内承担的水利工程施工业绩获得过中国土木工程詹天佑奖或中国水利工程优质（大禹奖）的，得 分； 获得过省级（或以上）水行政主管部门或省级（或以上）行业协会（学会）颁发奖项的，每项得 分。 本项最多累计提供 个奖项，本项最高得 分。 注：①颁发单位包括行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会），其中行业协会（学会）应在民政部门登记备案；②获奖时间以获奖证书颁发时间或网上公示获奖时间为准；③需提供获奖证书复印件或网上公示获奖页面截图凭证、得奖项目不重复记分。 (若为联合体投标，以联合体设计方提供的奖项作为评审依据) |

注：1、分数出现小数点的，可保留小数点后两位。2、此表依据粤水建管〔2012〕163号及粤发改规〔2018〕5号制订。3、投标报价总价完全雷同的投标人均作为无效标处理。4、价格评分的计算区间设定由招标人参考施工综合评估法的方法设置，投标人的投标报价不在价格评分区间范围内的不参与得分的计算，仍保留中标资格。

### 评标办法前附表1-1（投标文件技术标）

评标办法前附表2-1

评标办法前附表2-3

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按投标文件综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务标（不含价格评分）得分高者优先；商务标（不含价格评分）得分也相等的，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。

### 2.评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1技术标有效性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5技术标明标部分（暗标身份对照效果图）有效性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：总分100分。

（1）技术评分：   分；

（1）商务评分：   分（含价格评分  分）。

2.2.2评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评审细则

### 3.1 评标组织机构

3.1.1 本项目的评标组织机构为由招标人按第二章“投标人须知”第6.1.1项规定组建的评标委员会。参与评标会议的工作人员由招标人根据相关规定和工作量大小派出。

3.1.2 评标委员会设负责人，负责人由评标委员会成员推举产生（业主专家不得担任评标委员会负责人），与其他成员有同等的表决权。评标委员会负责人，负责组织本次工程评标的全部工作。

3.1.3 参与评标会议的工作人员不参与评标的决策，无表决权，只协助评标委员会进行资料整理等事务性工作。

### 3.2 评标委员会的主要工作内容

3.2.1 负责评标前的准备工作，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标的目标；

（2）招标项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准等；

（4）招标文件规定的评标方法、评审标准和评标过程中考虑的相关因素等。

3.2.2按本章第1条“评标方法”和第2条“评审标准”的规定对投标人的投标文件进行评审。

3.2.3 按本章第4.7款规定，可要求投标人对投标文件作必要的澄清或补正。

3.2.4 及时处理评标过程中发现的问题，或向招标人提出处理建议，并作书面记录。

3.2.5 完成评标后，编写评标报告，评标报告应当如实记载以下内容：

- 基本情况和数据表；

- 评标委员会组成成员名单；

- 开标记录；

- 被否决投标文件的情况说明；

- 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

- 评标记录表及汇总表；

- 经评审的投标人排序；

- 推荐的中标候选人名单；

- 澄清、说明、补正事项记要（如有）。

### 4.评标程序

### 4.1评标程序

4.1.1招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。

4.1.2招标人介绍本招标项目工程概况。

4.1.3评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，由评标委员会负责人主持评标工作。

4.1.4将投标文件技术标暗标部分（不包括电子文件光盘，下同）、《暗标编号工作情况记录表》移交评标委员会。

4.1.5评标委员会查阅《暗标编号工作情况记录表》，并对技术标暗标部分进行有效性评审。只有通过有效性评审的投标单位方可进入技术标详细评审。

4.1.6 评标委员会对技术标暗标部分进行详细评审，汇总评标委员会成员的技术评分并通过算术平均统计最终技术得分。

4.1.7评标委员会完成投标文件技术标详细评审后，将投标文件商务标移交评标委员会；并对商务标进行初步评审。只有通过初步评审的投标单位方可进入商务标（不含价格评分）详细评审，汇总评标委员会成员的商务评分并通过算术平均统计最终商务得分（不含价格评分）。

4.1.8完成商务标（不含价格评分）详细评审后，将技术标明标部分（暗标身份对照效果图）移交评标委员会，由评标委员会对技术标明标部分（暗标身份对照效果图）进行有效性评审。

4.1.9评标委员会对所有投标人进行暗标身份对照，依次揭晓投标人名称。

4.1.10评标委员会对所有通过有效性评审的有效投标文件的投标人进行投标报价评分（价格评分）。

4.1.11评标委员会负责人汇总评标委员会成员的评分并统计最终综合得分。

4.1.12评标委员会对有效投标文件按其综合得分由高至低的顺序向招标人推荐中标候选人。中标候选人的人数见第二章“投标人须知”第7.1款。

4.1.13评标委员会编写评标报告。

### 4.2技术标暗标部分有效性评审

4.2.1评标委员会依据本章“评标办法前附表1-1”规定的标准对投标文件技术标暗标部分进行有效性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标；如评标委员会各成员意见不一致时，采用少数服从多数的形式予以书面签名确认，如评标委员会各成员需保留意见，则以书面形式形成记录。

4.2.2投标人有下列情形之一的，其投标应当被否决：

（1）符合第二章“投标人须知”第5.4款所列任何一种情形的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（3）除上述情况外，被否决标书的确认应严格按照国家有关法律、法规的规定和程序进行。

### 4.3技术标详细评审

评标委员会各成员依照本章“评标办法前附表2-2”规定的标准，仔细阅读投标文件并独立地对投标文件进行分析、对比、评分，填写相关评审表格。

### 4.4商务标初步评审

4.4.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审（包括形式、资格及响应性评审等）。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标；如评标委员会各成员意见不一致时，采用少数服从多数的形式予以书面签名确认，如评标委员会各成员需保留意见，则以书面形式形成记录。

4.4.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.4.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 4.5商务标详细评审

评标委员会各成员依照本章“评标办法前附表2-3”规定的标准，仔细阅读投标文件并对投标文件进行分析、对比、评分，填写相关评审表格。

### 4.6技术标明标部分有效性评审

评标委员会依据本章第2.1.5项规定的标准对“暗标身份对照效果图”进行有效性评审，有一项不符合不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。如评标委员会各成员意见不一致时，采用少数服从多数的形式予以书面签名确认，如评标委员会成员需保留意见，则以书面形式形成记录。

### 4.7投标文件的澄清和补正

4.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件商务标中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件商务标的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.7.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 4.8评标结果

4.8.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标文件综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，中标候选人的人数见第二章“投标人须知”第7.1款。其中：

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；

（3）投标人得分=A+B。

（4）最终以有效投标文件的最后综合得分由高至低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果有两个或以上的投标人的最终综合得分相同，则按以下方式确定得分相同的投标人的排名次序：

■在最后综合得分相同的投标人中以商务标（不含价格评分）得分高者优先；商务标（不含价格评分）得分也相等的，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。

【注：分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。】

4.8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章合同条款及格式

合同条款及格式：

■执行参国家发改委等9部门联合印发的《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）所附合同条款及格式制订。

■实行预付款，预付款的金额为             的10%。

### 合同附件：

### 附件一：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括      工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

详细保修范围见招标文件“第二章投标人须知前附表”第1.3.1款的规定。

2.质量保修期

2.1质量保修期从合同工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程质量保修期按双方合同专用条款约定执行。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

4．供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为2年；

6．其他项目：①绿化养护期为   个月；②按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。

3．质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。经验收合格的，质量保修期限从保修验收之日起重新计算。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本项目设计施工总承包合同赋予的规定一致。

6．其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                         承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

联系电话：                                 联系电话：

年   月   日                               年   月   日

### 附件二：廉政合同格式

廉政合同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1.双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备

2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4.违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5.双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6.合同法律效力

本合同作为（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人： （公章）                    承 包 人： （公章）

法定代表人： （签字）                  法定代表人： （签字）

联系电话：                             联系电话：

上级部门：（公章）                      上级部门：（公章）

年    月    日                     年    月    日

### 附件三：履约银行保函格式

银行履约保函

致：                    （下称“受益人”）

鉴于（承包人的名称与地址）（下称“承包人”），已保证按工程名称（招标编号：）合同（招标文件）中规定的义务履行。

根据上述合同（招标文件）规定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的%即人民币（大写）（￥元）的无条件、不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方（银行名称），受承包人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在受益人提出扣划保证金的书面要求后，我方将在7个工作日内为受益人扣划金额不超过人民币（大写）（￥元）的保证金。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求受益人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知或征得我方同意。

本保函的期限：

□从合同签订日至建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书后 30 日内保持有效；（第一阶段选用）

□从建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30 日内保持有效。（第二阶段选用）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）

担保银行盖章：

地址：

日期：   年    月    日

### 附件四：预付款银行保函格式

预付款银行保函

致：                                                  （发包人全称）

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币(大写)              (￥              元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。”建议修改为“我行保证，在收到发包人提出因承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定而要求索赔的书面通知后，我方将不作实质审查、无异议地在15个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币 (¥        元)的保证金。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付款后第30天起失效。

法定代表人或其授权的代理人：   （签字或盖私章）

担保银行盖章：

地址：

### 日期：   年    月   日

### 附件五：履约（预付款）银行保函公证书格式

公证书

（）××字第××号

兹证明××××（银行全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《××银行保函》。

经查，××银行保函上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员（签名）

××××年×月×日

# 第二卷

# 第五章发包人要求

发包人要求

（由招标人自行编制）

#### .补充条款

一、为确保承包人按合同约定及时投入足够的技术管理人员及主要施工机械进场施工，保证工程及时完成，发包人会同监理对承包人管理班子及工程施工主要设备到位情况进行考核：

一是对施工项目负责人、技术负责人、安全员、施工员及资料员等五类人员（可不限于这五类人员）的到位情况进行定期考核。

■①施工项目负责人，暂定每月一次，考核时间段为： □每月上旬的任意一天，□每月中旬的任意一天，□每月下旬的任意一天。考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

□②技术负责人，暂定每月一次，考核时间段为： □每月上旬的任意一天，□每月中旬的任意一天，□每月下旬的任意一天。考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止

□③施工员，暂定每月一次，考核时间段为： □每月上旬的任意一天，□每月中旬的任意一天，□每月下旬的任意一天。考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

■④安全员，暂定每周一次，考核时间段为： ■每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成合同验收止。

■⑤资料员，暂定每周一次，考核时间段为：■每周的任意一天，考核时间节点从发出开工令的次月起，至工程完成竣工验收止。

为确保项目管理的延续性，要求从发出开工令的六个月后，承包单位方可提出更换项目部有关人员，经发包人同意方可更换，且在完成工程竣工验收前更换人员数量不得超过当初投标的项目管理人员数量的60%。发包人认为承包人的整个项目管理班子达不到要求，要求整体更换的除外。

为加强项目管理，发包人可根据工程质量、安全及进度等实际情况增加考核人员及加密考核频次，直至对当初投标的项目部全部人员每天到位情况进行考核。在增加考核人员及加密考核频次后，施工进度出现较大改善，承包人可向发包人申请，经主管部门同意可适当减少考核人员或降低考核频次，上述基本考核要求除外。

二是对主要施工设备到位情况进行考核，保证每台（套）设备正常使用。考核时间节点从发出开工令的次月起，至完成全部单位工程验收止。

三是项目进度严重滞后，对人员、设备到位情况进行考核还起不到根本性改进的，建设单位会同监理制定工程进度量化考核制度，规定时间节点内须完成规定的工程任务，否则对施工单位不良信用行为进行信用扣分。

发包人将对承包人人员考核不到位、设备考核不到位及工程建设进度量化考核制定的目标不达标的情况，依据信用管理办法进行不良信用行为信用扣分；并建议上级主管部门及时向省级水行政主管部门反映，建议相关部门依据《关于印发〈广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法〉的通知》（粤水规范字〔2019〕1号）及《广东省水利厅关于水利建设市场主体信用信息管理有关事项的通知》（粤水建管函〔2017〕2569号）《东莞市水务局水务建设市场信用的管理办法》的规定，对承包人进行通报、一定期限内禁止承包人参加我市、我省水利工程建设投标等。

二、 承包人须严格执行上级主管部门定期或不定期公布的信用管理办法，相关部门将对承包人的履约行为进行信用加分、扣分；承包人应按照上级主管部门制定的验收管理办法，档案资料与工程进度基本同步，确保及时开展单元工程、分部工程、单位工程、合同工程等各项验收工作。

三、在合同执行过程中，承包人须配备专职资料员、电脑及高速扫描仪等人员设备；承包人需按发包人及市水务局要求将合同执行过程中产生的资料及数据采集至市水务局的水务工程参建企业信息系统平台中；市水务局与发包人将定期组织人员对承包人采集的工程数据与现场资料的同步性、准确性及完整性进行考核，并有权与进度款支付、履约评价、竣工验收、项目结算等进行关联。

四、 合同中未尽事项应按签订的施工合同文件组成及优先顺序执行。

# 第六章发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、发包人提供的资料（如有时）

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

# 第三卷

# 第七章投标文件格式

# 一、商务标格式

（项目名称）招标

投标文件

（商务标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖私章）

年        月         日

## 目录

一、诚信守法投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明书

四、授权委托书

五、联合体协议书

六、资格审查资料

七、其他资料

（上述商务标目录，投标人可结合投标文件组成内容进行扩展或添加目录索引）

## 一、诚信守法投标承诺书

（招标人名称）：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称）（招标编号：）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）已在东莞市公共资源交易企业库建档（包括：法人、法定代表人名称、注册资本金或资质证书发生变更时已办理该变更的登记手续等）。投标文件截止提交前一日，已登陆东莞市公共资源交易网公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。

（三）如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致。

（四）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一（招标文件或招标人确认可兼任的除外）：

1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；

2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段等未得出中标候选人的投标项目；

3、已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（五）遵守投标会现场纪律，听从现场工作人员安排。

（六）我公司的法定代表人或要求到会参加投标人员代表如在本次招标会结束前提前离场，视为对本次招标会的过程及结果均无异议。

（七）已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清、修改，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目提交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

（八）若为尚未在东莞市水务局“水务工程参建企业信用管理系统”（简称“水务信用系统”）已有本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”）的投标人获得中标，该企业须保证在中标后一个月内到东莞市水务局办理好本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”），否则视为放弃中标项目，并承担相应的法律责任。

（九）本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。

（十）积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在东莞市参与依法必须进行招标的项目的投标资格。

特此承诺。

法定代表人：                             （签字或盖私章）

投标人：                          （盖公司法人公章）

年    月    日

（联合体参加投标时，联合体各方均须提交）

## 二、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，我方愿意按招标文件第二章投标人须知第3.2.4项规定的投标报价方式进行报价。

- 一旦我方中标，我方保证按合同中规定的总工期  {工期}  日历天内完成并移交全部工程。并按合同约定进行设计（含勘察）、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并完全响应招标文件所附的合同条款内容。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺无条件接受你方增设代建人享有你方在合同中的权利义务，并向该代建人同等履行我方在合同项下的全部责任和义务。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖私章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；联合体投标的，则由联合体牵头人提交；2、本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。)

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 投标人须知（合同条款）号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 3.3.1 | 天 |  |
| 2 | 履约担保金额 | 7.4.1 | 暂定签约合同价的10% |  |
| 3 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 4 | 设计负责人 | 1.1.2.5 | 姓名： |  |
| 5 | 施工负责人 | 1.1.2.6 | 姓名： |  |
| 6 | 总工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 2年 |  |
| 8 | 支付合同价款 | 2.5 | 按合同专用条款执行 |  |
| 9 | 投标报价 |  |  |  |

备注：1、本投标函附录篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章，联合体投标的，则由联合体牵头人提交；2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。

投标人：     （盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖私章）

日期：         年      月      日

（联合体投标的，则由联合体牵头人提交）

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

（联合体参加投标时，联合体各方均须提交）

## 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。（注：委托期限应不少于投标有效期120日历天）

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖私章）

身份证号码：

年       月       日

注：1、授权委托书后附法定代表人及委托代理人二代身份证（正反面）复印件；

- 如投标文件全部由法定代表人签署的，则无须提供授权委托书。

- 如投标文件由投标人的委托代理人签署投标文件的，则须附上述授权委托书；

- 若为联合体参加投标时，则由联合体牵头人出具。

## 五、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人，并明确牵头人为上述项目的工程总承包单位，对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、施工现场安全生产和工程进度等全面负责。

2、工程总承包单位应当与招标人签订工程总承包合同，与分包单位签订分包合同，并按照合同约定对建设单位负责。联合体成员单位（分包单位）按照合同约定对工程总承包单位负责。分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任，工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

6、联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖私章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖私章）

年       月       日

## 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附投标人有效的营业执照（正副本均可）、满足资质要求的资质证书（正副本均可）、企业安全生产许可证（正副本均可，如有）、基本账户开户许可证的复印件，否则将视为不满足要求。

2、联合体参加投标时，则联合体各方均须分别填写此表并加盖牵头人公司法人公章即可。

### （二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1．总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 2．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1、本表后应附最近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注等复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

3、联合体参加投标时，则联合体各方均须分别填写此表和提交财务报告，并加盖牵头人企业法人公章即可。

### （三）近年承接的类似项目业绩情况表

表1：“近年承接的类似设计施工总承包项目情况表”

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 承包人名称 |  |
| 项目建设规模 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工（完工）日期 （如已完工需填写） |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、应附中标通知书（或免招标的相关证明或施工许可证）、合同协议书的复印件等有效证明材料。

3、业绩计算时间以合同协议书签订时间为准。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；未提供相关证明材料或所提供的证明材料无法证实其所附业绩的继承性的，其业绩不予认定。

表2：“近年完成的类似工程设计项目情况表”

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 承包人名称 |  |
| 项目建设规模 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、应附①中标通知书（或免招标的相关证明）复印件、②合同协议书复印件、③经行业主管部门出具的“初步设计已审批”或经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）出具的“施工图设计已审查（评审或批复）”意见的复印件等3项有效证明材料（缺一不可），业绩计算时间以经行业主管部门出具的“初步设计已审批”或经行业主管部门（或项目建设单位或审图机构）的出具“施工图设计已审查（评审或批复）”意见上的印发日期为准。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；未提供相关证明材料或所提供的证明材料无法证实其所附业绩的继承性的，其业绩不予认定。

表3：“近年完成的类似施工项目情况表”

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 承包人名称 |  |
| 项目建设规模 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工（完工）日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、应附①中标通知书（或免招标的相关证明或施工许可证）复印件、②施工合同（或工程总承包合同）复印件（提供合同协议书等能反映合同金额主要内容和合同双方盖章页即可）、③工程竣工报告或竣工验收合格证明材料复印件、④项目业绩已录入《全国水利建设市场监管服务平台》（或省级水利建设市场信用信息平台）的“项目信息（工程业绩）”库，库中含项目名称、建设单位、项目状态、合同金额等主要入库内容信息（工程业绩信息）的网页打印件等4项有效证明材料（缺一不可）。

3、业绩计算时间以工程竣工报告或竣工验收证明的完工时间为准。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；未提供相关证明材料或所提供的证明材料无法证实其所附业绩的继承性的，其业绩不予认定。

### （四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

### （五）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可延伸。

2、发包人有权要求中标人在中标之后提供满足本工程施工需要的施工机械设备。

### （六）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可延伸。

2、发包人有权要求中标人在中标之后提供满足本工程施工需要的试验、测量、质检仪器设备。

### （七）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保证明 |  |

注：联合体参加投标时，可根据招标文件投标人须“附录4资格审查条件（项目管理机构及人员最低要求）”，由联合体各方自行组合提交。

### （八）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、中华人民共和国建造师资格证书和注册证书（如有）、职称证（如有）、学历证、社保证明等复印件，个人获奖、管理过的项目业绩（可根据评标办法要求，认为有必要时提供）须附合同协议书或其他它明材料等复印件；其他主要人员应附职称证（注册执业证或上岗证书等）、社保证明等复印件，个人获奖、管理过的项目业绩（可根据评标办法要求，认为有必要时提供）须附合同协议书或其他它明材料等复印件；

2、社保证明（社保缴费证明或加盖社保机构单位章的其他证明材料）须提供投标人企业近6个月为其购买的社保证明。

3、上述“主要人员简历表”所附相关资格材料应满足招标文件第二章投标人须知附录4《项目管理机构及人员最低要求》的资格要求

## 七、其他资料

- 企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

- 其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，并加盖牵头人企业法人公章即可。

# 二、技术标格式

投标文件技术标（暗标部分）封面必须使用随本招标文件一同发出的封面（封面以PDF格式互联网下载形式随招标文件一同发出，统一用A3白色纸打印、白色纸须采用80g/m2的规格，可以打印出来贴在硬壳上），封底采用与封面相同的空白纸。技术标的编制要求详见第二章“投标人须知”第3.7款。

# 第八章  招标人对招标文件的补充/修改

以下内容请投标人认真阅读并遵照执行：

1、增加内容：

1.1第几章条款号：             修改类型：增加

现文：

1.2第几章条款号：             修改类型：增加

现文：

2、删除内容：

2.1第几章条款号：             修改类型：删除

原文：

2.2第几章条款号：             修改类型：删除

原文：

3、修改内容：

3.1第几章条款号：             修改类型：修改

原文：

现文：

3.2第几章条款号：             修改类型：修改

原文：

现文：

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）